面向汽车焊接制造过程的工艺智能体关键技术体系研究（项目实施方案）

2026年6月

# 目录

目录	2

一． 项目基本信息	6

二． 发展战略的符合性	6

2.1项目提出的背景和必要性	6

1.研究背景	6

2. 研究必要性	7

2.2国内外现状和技术发展趋势	8

1.国内外现状	8

2.发展挑战	9

3.未来发展趋势	11

2.3市场需求分析	13

2.4产业链地位、前景及带动作用	14

1.产业链地位	14

2.产品产业带动作用	15

三． 研究目标及成果	16

3.1项目总体目标	16

3.2可取得的成果	16

1.可取得的技术成果	16

2.可提交的技术报告	17

3.可形成的知识产权	18

3.3人才培养情况	18

1.人才培养整体情况	18

2.人才培养指标表	19

四． 主要研究开发内容	19

4.1 子课题1：汽车焊接制造工艺智能体数据底座构建	19

4.2 子课题2：汽车焊接制造工艺知识与规则库搭建	20

4.3 子课题3：汽车焊接制造工艺智能体编排软件开发	22

4.4 子课题4：点焊工艺智能体应用场景建设	24

4.5 子课题5：汽车焊接制造工艺智能体应用评估体系构建	26

五． 项目创新点及拟解决的关键技术问题	28

5.1项目主要创新点	28

5.2项目中拟解决关键技术问题	29

六． 研究方法或工艺技术路线	31

6.1总体技术路线	31

6.2各子课题技术路线	32

子课题1：汽车焊接制造工艺智能体数据底座构建	32

子课题2：汽车焊接制造工艺知识与规则库搭建	35

子课题3：汽车焊接制造工艺智能体编排软件开发	39

子课题4：点焊工艺智能体应用场景建设	42

子课题5：汽车焊接制造工艺智能体应用评估体系构建	46

七． 项目进度安排	49

八． 知识产权布局方案	55

1.发明专利布局（8件）	55

2.软件著作权布局（6项）	56

3.学术论文布局（6篇）	56

4.标准规范	57

九． 成果应用、产业化衔接情况及预计的经济、社会效益	57

9.1预期形成的成果的所属技术市场容量、占有率等市场情况	57

9.2预期形成的成果成本分析、销售价格及盈利预测	59

9.3预期形成的成果的转化方式或应用计划	60

9.4近三年预期经济效益指标表	61

9.5预期形成的成果所带来的社会效益、应用效果	61

十． 研究工作基础及条件	63

10.1现有技术和工作基础	63

1.数据集研究基础	63

2.工业基础软件开发技术基础	63

3.应用效果评估与标准研究基础	64

10.2已具备的实施条件、研究团队和产学研情况	64

1.已具备的实施条件	64

2.研究团队	65

3.产学研合作	66

10.3支撑项目开展所将持续投入的资源情况	66

十一． 项目负责人及团队简介	67

11.1项目负责人简介	67

11.2团队简介	68

十二． 风险分析	68

附表：	71

项目目标、预期成果与考核指标表	71

- 项目基本信息

- 项目名称：面向汽车焊接制造过程的工艺智能体关键技术体系研究

- 活动类型（单选）：

- □基础研究☑应用基础研究□试验发展

- □研究与试验发展成果应用□科技服务

- 发展战略的符合性

- 2.1项目提出的背景和必要性

### 1.研究背景

在国家“人工智能+”行动、新型工业化、智能制造与工业互联网融合赋能系列政策统筹引领下，国内汽车产业加速由规模化扩产模式向精益化、智能化、绿色化制造转型升级。国家先后印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》等顶层文件，持续鼓励工业垂域人工智能技术攻关、行业高质量数据集建设、场景化工业智能体落地应用，为本项目立项研发提供明确的政策导向与产业落地支撑。

电阻点焊是汽车白车身制造的核心连接工艺，单台白车身焊点数量多达3000-5000个，焊点占比超过80%，其工艺质量直接决定整车安全性与结构可靠性。当前汽车焊接制造工艺普遍采用静态参数结合人工经验的管控模式，存在以下突出问题：

（1）多源异构数据难以统一汇聚与治理。点焊产线涉及机器人控制器、PLC/SCADA、MES、质检系统等多类设备与系统，通信协议繁杂，数据格式各异，传统数据采集方案需新增硬件改造，成本高昂。电压、压力等时序曲线存在噪声干扰与传感器零点漂移问题，数据标注高度依赖人工，海量生产数据难以转化为模型可用的有效数据。

（2）工艺知识经验难以结构化沉淀与复用。点焊工艺经验、缺陷规则零散存放于工艺文档与资深技师经验中，缺乏统一的知识表达与推理框架，现有知识体系更新滞后于生产工况变化，无法支撑智能化决策。

（3）缺乏面向焊接垂域的智能体技术体系与配套工具。通用人工智能模型缺乏点焊工艺机理约束，缺陷识别精度不足，推理时延无法满足产线实时预警与参数调控要求。焊接垂域尚未形成成熟的智能体编排架构与大小模型协同机制，制约工艺智能化升级。

（4）缺少统一的智能体应用效果评估标准。行业缺少针对点焊工艺智能体的统一测评标准，落地效果难以量化评估，制约技术规模化推广与迭代优化。

基于以上行业现实痛点，本项目聚焦汽车电阻点焊工艺，构建从数据底座到应用场景的工艺智能体完整技术体系，贴合产业实际需求，具备明确的技术研发与工程落地价值。

- 研究必要性

- 落实国家顶层战略部署，推动”人工智能+汽车制造”深度落地。

本项目紧扣国家人工智能赋能制造业、工业数据要素建设、智能制造升级等战略要求，聚焦汽车点焊核心工序开展应用基础研究，补齐细分工艺智能体技术短板，助力我国汽车制造领域人工智能技术自主可控，推动新型工业化在汽车行业落地。

- 破解全行业共性工艺技术瓶颈，补齐工艺智能规模化落地短板。

针对点焊领域数据对接难、数据治理成本高、工艺知识难沉淀迭代、通用模型适配性差、落地效果无统一测评标准等痛点，构建一体化技术体系，形成可复制的点焊工艺智能体解决方案，填补行业技术空白。

- 锚定车企生产提质降本刚需，实现工艺全流程闭环智能管控。

项目成果聚焦点焊质量判断、工艺参数推荐、工艺方案生成等高价值场景，可实现缺陷精准识别、参数动态推荐、方案自动生成，有效降低焊点报废率、减少人工调校工作量，直接帮助制造企业提质、降废、增效。

- 夯实单位核心技术壁垒，赋能主营业务长效产业化发展。

依托本项目形成点焊领域数据底座、知识与规则库、智能体编排软件、应用场景、评估体系全套自主成果，构建细分赛道技术优势，依托产品授权、项目实施、测评服务等模式开展市场化推广，持续提升行业话语权与盈利能力。

- 2.2国内外现状和技术发展趋势

### 1.国内外现状

海外车企与工业软件厂商依托工业4.0、数字孪生生态，在汽车工艺数据标准化、机理建模方面起步较早。德国、美国企业搭建了汽车工业数据共享平台与仿真数据集，海外数据服务商可提供通用工业标注工具，但针对汽车点焊时序数据降噪、工况自动标注、工艺知识动态迭代等细分技术仍不成熟，且海外产品多配套全套硬件改造，适配国内车企柔性混线生产的能力较弱。

国内头部整车厂已完成点焊产线基础数据采集工作，但行业整体存在诸多短板：一是各类设备、系统协议不统一，数据孤岛问题严重；二是点焊时序数据治理、样本标注以人工为主，成本高、效率低；三是点焊工艺知识无法结构化、自动化更新；四是市面上缺少轻量化、标准化与可复用的点焊智能体产品；五是行业暂无有关点焊的智能体统一测评规范，技术落地效果无法量化。国内科研院所在算法理论方面有一定积累，但结合量产产线的落地解决方案稀缺。

### 2.发展挑战

尽管工业智能体发展迅速，但整体仍处于规模化推广的初期阶段，在技术成熟度、数据基础、应用落地、安全防护、人机关系等方面仍面临多重挑战。

（一）技术与场景“适配鸿沟”亟待跨越

工业智能体技术迭代与场景落地之间存在显著落差，生成式AI的概率特性与工业确定性要求、实时性需求与算力约束、单体智能与协同效能等矛盾交织，制约技术价值向生产效能的有效转化。生成式AI的概率性本质与工业场景的确定性要求存在矛盾。在汽车制造方面，大模型内生的幻觉问题尚未根本解决，其适应性和可靠性遭遇严峻考验。实时性与轻量化能力不足。智能体高频推理的时延与算力消耗难以满足工业控制毫秒级的实时性要求，边缘侧轻量化部署技术仍不成熟，制约了智能体在生产现场的落地应用。

（二）高质量数据“供给瓶颈”亟待破解

数据是工业智能体的核心燃料，但工业现场数据孤岛林立、质量参差不齐、治理体系缺失，海量原始数据难以转化为可训练、可应用的高质量数据集，形成制约工业智能体能力跃升的关键瓶颈。工业数据孤岛问题突出。OT与IT系统间、不同厂商设备与软件间的数据壁垒尚未打破，缺乏安全合规的数据流通共享机制，难以形成规模化的行业数据集，制约了工业智能体的泛化能力提升。高质量工业数据稀缺。大量工业设备产生的海量数据普遍存在格式不一、噪声干扰、信息缺失等问题，数据从“存在”到“可用”的鸿沟巨大，有企业专家在调研中指出，“一台设备一天产生超1G数据，但一周内可用于训练的不足5条”。数据治理体系不完善。工业数据的分类分级、清洗标注、质量评估体系不健全，数据标注缺乏行业统一规范，标注成本高、效率低，制约了工业智能体的模型训练与迭代优化。

- 工艺知识与规则体系构建困难

焊接工艺知识涵盖标准规范、专家经验、历史案例等多源异构内容，知识表达形式多样、关联关系复杂，如何实现工艺机理、专家经验与现场数据的协同表达，构建可推理、可演化的知识规则体系，是制约工艺智能体可信决策的关键瓶颈。

- 智能体编排缺大小模型协同机制不健全

现有工业智能体多基于单一大型语言模型，缺乏领域小模型的专业能力与工艺机理约束，难以兼顾通用推理能力与专业决策精度。如何构建大小模型协同的智能体编排模式，实现大模型通用推理与小模型专业计算的有机融合，是工业智能体落地的核心技术挑战。

- 智能体应用效果缺乏标准化评估

行业缺少针对工艺智能体的统一测评框架，功能、性能、效益等多维度评估指标体系尚未建立，落地效果难以量化对比与横向评价，制约技术规模化推广。

### 3.未来发展趋势

未来，工业智能体将迎来技术快速迭代、应用规模普及、生态全面完善、安全持续加固、人机深度协同的关键发展期，成为推动制造业高端化、智能化发展的核心引擎。

（一）技术演进：云边端一体化架构成为行业主流

一是核心技术将持续深化。未来工业智能体将以工业场景高可靠性、强确定性的核心需求为锚点，持续推动数据驱动与工业机理、行业知识的深度融合，不断强化工业场景下的逻辑推理、任务理解与闭环决策能力。轻量化模型技术将加速迭代，推动智能体核心能力向边缘侧、端侧有序下沉，更好适配工业现场实时性控制要求。二是云边端一体化架构将逐步成熟。未来，将形成“云端训练迭代-边缘决策推理-端侧实时执行”的协同架构，实现算力资源优化配置，兼顾工业智能体训练的复杂性与现场执行的实时性，成为适配工业场景核心需求的主流部署模式。

（二）应用渗透：从单点试点向规模化普及演进，普惠化成为重要方向

一是应用场景将从高渗透环节向全价值链延伸。工业智能体将从研发设计、营销服务向生产制造、运维管理等环节持续渗透，从企业内协同向产业链上下游跨企业协同延伸，实现制造业全生命周期的智能化重构。二是行业应用将从先导行业向全工业门类逐步普及。工业智能体率先在电子、汽车等数据基础扎实、工艺流程标准化程度高、自动化底子厚的行业实现规模化落地，未来将逐步向轻工、机械等传统行业延伸拓展，最终形成覆盖全工业门类的应用体系。三是应用主体将从大型企业向中小企业普惠化发展。未来轻量化、低成本、快部署、易运维的标准化工业智能体产品将快速迭代，“智能即服务”模式将逐步成熟，大幅降低中小企业应用门槛。

（三）产业生态：从分散布局向开放融通演进，协同、标准、共享成为核心特征

一是产业链协同体系将全面完善。未来将形成“基础软硬件-平台框架-行业解决方案-系统集成-运营服务”全链条协同的产业链体系，涌现一批具有国际竞争力的龙头企业与专精特新“小巨人”企业，形成大中小企业融通发展的产业格局。二是平台化能力复用体系将加速构建。未来工业互联网与人工智能将加速融合赋能，行业级基础开发框架、工具链、通用模型组件与工业机理知识库将实现规模化沉淀，在安全可控前提下开放共享，降低全行业技术研发与场景落地门槛。三是标准体系建设将逐步健全。未来将形成涵盖基础术语、技术架构、接口协议、数据格式、安全要求、行业应用的完整标准体系，为工业智能体规模化推广奠定基础。四是产学研用协同创新体系将更加成熟。形成“前沿研究-技术攻关-场景验证-迭代优化-规模推广”的良性创新闭环，加快突破关键核心技术瓶颈、跨越产业落地鸿沟。

- 2.3市场需求分析

随着技术的成熟和应用的落地，人工智能智能体已经从一个单纯的技术概念，迅速演变为一个充满活力、结构日益清晰的庞大产业生态。2025年，这个千亿级的新兴赛道吸引了从顶层芯片制造商到底层应用开发者的全链条参与者，呈现出“百家争鸣”的繁荣景象。全球及中国人工智能智能体市场均展现出惊人的增长潜力。多家中外权威机构的报告共同描绘了一个高速扩张的市场蓝图。

全球工业智能体市场保持高速增长，Precedence、MarketsandMarkets等机构数据显示2025年全球智能体市场规模76~79亿美元，2025-2030年复合增速超45%，国内汽车智能制造智能化改造需求持续扩容。

国内汽车工艺智能体、工业数据治理细分市场2026-2028年年均增速约15%，2028年直接市场规模可达30~40亿元，技术可延伸至通用机械制造领域，整体潜在市场规模80~100亿元。

国内汽车制造企业智能化重心由厂房自动化改造转向工艺精细化智能管控，焊装、总装、涂装是车企技改投入重点。其中，焊装因其质量具有“过程不可逆、缺陷难全检、扰动快变强”的特点，且作为承上启下的瓶颈工序，通常是智能化技改的先行环节。

国内汽车制造工艺数据治理与工艺智能体解决方案细分市场持续增长，2026-2028年年均复合增速预计保持15%以上。随着自主品牌车企智能化转型加速，对焊接工艺智能化的需求从单点检测向全流程智能决策升级，工艺知识问答、质量判断、参数推荐、方案生成等场景需求明确，市场空间广阔。

- 2.4产业链地位、前景及带动作用

### 1.产业链地位

本项目构建“数据底座→知识与规则库→智能体编排软件→应用场景→评估体系”全链条闭环技术体系，在汽车焊接工艺智能产业链各环节形成清晰产业化落地路径：

（1）数据底座成果：形成焊接工艺统一数据归集与治理规范，面向整车集团、零部件制造企业、工业数字化服务商输出标准咨询与数据治理工具授权服务；

（2）知识与规则库成果：形成可复用的工艺知识图谱构建方法与机理模型库，为智能体推理决策提供可信知识支撑；

（3）智能体编排软件成果：底座软件采用永久授权+年度运维服务费商业模式，向行业集成商开放标准化插件开发接口，培育产业链配套生态；

（4）应用场景成果：四类点焊工艺智能体打包成套落地解决方案，优先落地标杆车企后批量复制至集团下属分厂与配套零部件供应商；

（5）评估体系成果：联合标准化研究院编制智能体测评相关标准，依托标准资质开展第三方智能体性能测评、产品定级、项目验收认证服务。

### 2.产品产业带动作用

国家层面：补齐国内汽车点焊核心工艺智能体关键技术短板，完善自主可控的工艺数据标准与测评标准体系，助力国内汽车产业链智能化转型，支撑我国制造业新型工业化建设落地。

行业层面：统一细分工艺数据采集、标注、智能体测评全链条规范，打破各厂商技术孤岛与定制化落地乱象，大幅降低全行业智能化改造技术门槛与落地成本，推动汽车工艺智能由零星试点转向全行业规模化普及。

企业层面：落地企业无需硬件改造即可实现点焊工艺智能化管控，有效降低产品报废率、人工运维工时与物料损耗，大、中、小型车企均可低成本完成智能化升级，兼顾经济效益与生产效能指标。

依托单位层面：依托点焊智能体场景逐步形成汽车工艺智能领域全链条自主核心技术与标准化产品矩阵，凭借标准制定、平台产品、场景解决方案、第三方测评四大业务构建长效盈利模式，稳固在国内汽车工艺智能细分赛道的领先地位，持续提升行业品牌影响力与技术话语权。

- 研究目标及成果

- 3.1项目总体目标

本项目以汽车电阻点焊工艺为研究对象，构建汽车焊接制造工艺智能体数据底座，归集7类核心数据；突破数据融合、知识图谱、机理模型共性技术，搭建焊接工艺知识与规则库；研发具备大小模型协同能力的工业智能体编排软件，实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库等核心功能；搭建四类点焊工艺智能体应用场景，实现知识问答、质量判断、参数推荐及方案生成；建立标准化应用效果评估体系，形成成套可落地的焊接工艺智能体解决方案。

项目最终形成面向汽车焊接制造过程的工艺智能。项目周期内，形成1套汽车焊接制造工艺智能体数据底座、1套汽车焊接制造工艺知识与规则库、1个汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品、4个点焊工艺智能体应用场景解决方案、1套汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估体系，完成8项发明专利、6项学术论文、6项计算机软件著作权，编制测评标准草案。

- 3.2可取得的成果

### 1.可取得的技术成果

（1）汽车焊接制造工艺智能体数据底座，1套。覆盖产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据7大类，数据量级达100万条以上；

（2）汽车焊接制造工艺知识与规则库，1套。（1）完成多模态多源异构数据融合的数据处理加工技术，建立数据技术库，形成《数据融合技术》研究报告1份；（2）完成知识图谱技术，构建包含工艺标准、专家经验等不少于5个知识库，形成《知识图谱技术》研究报告1份；（3）完成机理模型技术，构建涵盖点焊热传导、熔核形成与生长等不少于5个机理模型的模型库，形成《知识图谱技术》研究报告1份；并在典型场景中运用。

（3）汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品，1个。1套专用工具软件。完成汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品。具备实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库的6类大小模型协同能力。形成《汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告》1份。

（4）点焊工艺智能体应用场景解决方案,4个。1.工艺知识问答：匹配准确率不低于96%（准确率=正确问答次数/总测试问答次数*100%，测试数据不少于200次）;2.钢-钢典型材料组合质量判断，缺陷检出率不低于95%（缺陷检出率=成功识别出的缺陷数量/总缺陷数量*100%，测试数据不少于10000个焊点）;3.工艺参数推荐：输出《点焊工艺参数组合报告》1份；4.工艺方案生成：输出《点焊工艺方案生成报告》1份。

（5）汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估体系，1套。完成汽车焊接制造工艺评估体系构建技术；编制标准草案；形成《汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范》报告1份。

### 2.可提交的技术报告

表3可提交的技术报告

| 序号 | 报告种类 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据融合技术研究报告 | 1份 |
| 2 | 知识图谱技术研究报告 | 1份 |
| 3 | 知识图谱技术研究报告 | 1份 |
| 4 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告 | 1份 |
| 5 | 点焊工艺智能体应用场景解决方案报告 | 2份 |
| 6 | 汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范 | 1份 |
| 7 | 项目结项总结报告 | 1份 |

### 3.可形成的知识产权

表4可形成的知识产权

| 序号 | 知识产权种类 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 8件 |
| 2 | 计算机软件著作权 | 6项 |
| 3 | 学术论文 | 6篇 |

- 3.3人才培养情况

### 1.人才培养整体情况

项目实施过程中，将重点培养一批能够理解制造业务、掌握智能体方法、熟悉模型训练部署、具备现场交付能力的青年骨干，同时通过科研助理和成果转化岗位的配置，增强项目组织管理、成果推广和知识沉淀能力。预计在课题研究期间，新增副高级工程师1人，中级5人，新增学科带头人1人，青年科技骨干2人。

### 2.人才培养指标表

| 人才培养指标 | 预计晋升职称、人才梯队建设. 晋升职称; 其中，正高级; 其中，高级; 其中，中级. 6人; 0人; 1人; 5人. 获评首席专家; 获评学科带头人; 获评青年科技骨干. 0人; 1人; 2人. |
| --- | --- |

- 主要研究开发内容

本项目围绕汽车电阻点焊工艺智能体开展全链条技术研发，整体划分为五大板块，涵盖数据底座、知识与规则库、智能体编排软件、应用场景、评估体系五个方向。

- 4.1 子课题1：汽车焊接制造工艺智能体数据底座构建

本项目以汽车电阻点焊工艺为研究对象，面向工艺智能体对高质量数据的需求，构建统一的数据底座。针对点焊产线机器人控制器、PLC/SCADA、MES、质检系统等多源异构数据源存在的协议不统一、格式各异、时序信号噪声干扰与传感器零点漂移等问题，制定统一数据接入规范，归集产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据7类核心数据,实现海量生产数据向高质量可复用工艺数据集的转化，为上层知识构建、智能体编排与应用场景提供坚实数据基础。

一是多源异构数据轻量化对接技术。针对点焊产线机器人、PLC/SCADA、MES、质检系统等数据源的协议异构问题，制定统一数据接入规范与接口标准，复用现场成熟OPC-UA数据采集链路，实现7类核心数据的统一归集。

二是工艺时序数据动态治理技术。针对焊接电流、电压、压力等时序曲线存在的噪声干扰与传感器零点漂移问题，建立时序信号降噪滤波与异常值剔除、漂移检测与补偿修正的自动化处理流水线，建立关键字段完整性校验机制与异常样本标记追溯机制，确保数据字段完整、异常样本可追溯，提升数据信噪比与可用性。

三是工况自动标签化技术。基于焊接参数范围、材料组合、设备状态等规则，自动生成工况标签，减少人工标注工作量；结合质检结果与人工校验，构建"参数-工况-质量"关联标注样本，建立标注规范与质量控制流程，确保标注一致性与准确性，实现生产数据向模型可用训练样本的高效转化。

四是数据增量迭代与持续管理技术。建立数据底座统一管理平台，实现7类数据的分类存储、权限管理、版本管理；建立数据增量迭代机制，支持新数据持续接入与已有数据更新，保障数据底座的持续扩展与迭代优化。

- 4.2 子课题2：汽车焊接制造工艺知识与规则库搭建

本子课题聚焦工艺知识与规则的体系化构建，突破数据融合、知识图谱、机理模型三项共性关键技术，搭建焊接工艺知识与规则库。针对点焊工艺数据的多模态（时序信号、图像、文本）与多源（设备、系统、文档）特征，研究多模态多源异构数据融合处理加工技术，建立数据技术库。围绕点焊工艺标准、专家经验、历史案例等知识资源，设计知识本体模型，构建包含工艺标准库、专家经验库、工艺规则库、参数计算规则库、工艺案例库等不少于5个知识库的可推理、可演化知识图谱。围绕点焊核心物理过程，构建涵盖热传导、熔核形成与生长等不少于5个可计算、可解释的机理模型，建立模型库。最终形成知识与规则库，为智能体可信推理决策提供知识基础。

一是多模态多源异构数据融合技术。针对点焊工艺时序信号、工艺文档、质检记录等多模态数据的时间戳对齐与语义关联难题，建立多模态数据对齐与关联机制，实现跨模态数据的时间戳同步与语义关系映射；研究不同模态数据的统一向量化表征方法，支撑跨模态检索与推理；构建从原始数据到融合特征的可配置加工流水线，建立数据技术库，形成《数据融合技术》研究报告1份。

二是焊接工艺知识图谱构建技术。设计点焊工艺知识本体模型，定义"材料-接头-参数-缺陷-设备"等核心实体及其关联关系，实现工艺知识的结构化表达；从工艺标准（ISO/GB/企标）、工艺文档、专家经验中自动抽取实体、属性与关系，构建包含工艺标准库、专家经验库、工艺规则库、参数计算规则库、工艺案例库等不少于5个知识库；建立知识图谱在线更新与动态迭代机制，支持量产数据驱动的知识规则持续演化，确保知识体系与生产工况同步更新，形成《知识图谱技术》研究报告1份。

三是焊接工艺机理模型建模技术。围绕点焊核心物理过程，基于焦耳热生成与热传导方程建立点焊热传导模型，基于热-力耦合分析建立熔核形成与生长模型，建立电极磨损、飞溅预测、残余应力与变形等机理模型，构建涵盖不少于5个可计算、可解释机理模型的模型库，在典型场景中验证运用，为工艺参数推荐与质量判断提供机理约束与物理可解释性支撑，形成《机理模型技术》研究报告1份。

四是知识与规则协同管理技术。建立知识库与模型库的统一管理框架，实现知识规则与机理模型的协同调用与联合推理；建立规则冲突检测与优先级管理机制，确保不同来源规则的推理一致性；支持知识与规则库的增量更新与版本管理，保障知识体系的持续演进与可追溯性。

- 4.3 子课题3：汽车焊接制造工艺智能体编排软件开发

本子课题研发面向工业场景的智能体编排软件产品，构建大小模型协同的智能体编排模式。针对现有工业智能体缺乏领域专业能力与快速迭代机制的问题，设计统一的软件架构，实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库6类核心能力，使领域工程师可基于数据底座快速开发与迭代点焊专用小模型，大模型提供通用理解与推理能力、小模型提供专业计算与机理约束，两者协同兼顾通用性与专业性，为四类点焊工艺智能体应用场景提供完整的软件底座支撑，形成1套专用工具软件。

一是自动化建模与模型训练技术。提供面向点焊工艺场景的建模工具链，支持数据导入、特征工程、模型选择、超参配置的自动化流程，支持从数据底座直接加载训练数据并自动推荐适配模型架构，降低领域工程师的建模门槛；提供统一模型训练框架，支持点焊质量判断、参数预测等领域小模型的训练与微调，支持训练过程监控、早停策略与模型检查点管理，训练完成的模型自动注册至模型库供智能体工作流调用，支撑小模型快速迭代开发。

二是工作流编排技术。提供可视化工作流编排界面，支持用户通过拖拽方式定义智能体执行流程，支持条件分支、循环、并行执行等流程控制逻辑，内置质量判断流程、参数推荐流程、方案生成流程等常用工艺流程模板并支持自定义扩展，工作流执行过程可监控、可中断、可回溯，实现工艺智能体任务的灵活编排与确定性执行。

三是多智能体协同与大小模型协同技术。构建大小模型协同机制，大模型负责自然语言理解、任务规划与结果整合，小模型负责专业计算、机理约束与实时推理，两者协同实现任务理解、工具选择与流程编排的智能化调度；支持多个智能体的协同编排，实现任务分解、分配与结果聚合，支持智能体间的消息传递与状态共享；提供人机协同接口，支持关键决策节点的人工审核与确认，确保智能体输出的可信性与安全性。

四是面向工艺场景的向量数据库技术。构建面向焊接工艺场景的向量数据库，支持工艺文档、知识条目、历史案例等多类型数据的向量化存储与高效相似性检索，满足智能体知识调用的实时性需求；提供增量写入、更新与删除操作，支撑知识库的持续扩展；支持元数据过滤与混合检索，提升检索精度与召回率。

五是RAG知识库技术。基于向量数据库与知识图谱构建检索增强生成（RAG）知识库，实现知识规则检索与智能体生成回答的深度融合；支持从知识与规则库中检索相关知识与规则，增强智能体生成回答的可信度与可溯源性；提供知识库文档导入、切片、向量化、检索与管理的全流程工具；支持多轮对话上下文管理，实现连贯的知识问答交互，形成《汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告》1份。

- 4.4 子课题4：点焊工艺智能体应用场景建设

本子课题基于数据底座、知识与规则库及智能体编排软件，搭建四类点焊工艺智能体应用场景，实现工艺知识问答、质量判断、工艺参数推荐、工艺方案生成功能。面向工艺工程师的自然语言交互需求，构建基于RAG知识库的可信溯源问答智能体；面向点焊质量检测需求，构建融合规则推理与数据驱动模型的质量判断智能体；面向工艺参数优化需求，构建综合调用机理模型、知识规则与历史数据的参数推荐智能体；面向工艺规划需求，构建基于知识驱动推理的方案生成智能体。将四个场景有机串联，构建"知识问答→质量判断→参数推荐→方案生成"的闭环智能决策链，实现从知识获取到质量判定、从参数优化到方案输出的端到端智能闭环管控。

一是工艺知识问答技术。基于RAG知识库实现知识图谱语义检索与向量相似检索的双通道召回机制，提升知识覆盖面与检索精度；基于检索到的工艺标准、专家经验、历史案例生成回答，回答内容溯源至标准条款或知识来源，增强回答可信度；支持追问、澄清、限定条件等多轮对话交互方式，实现深层次工艺知识问答；匹配准确率不低于96%（准确率=正确问答次数/总测试问答次数×100%，测试数据不少于200次）。

二是知识驱动与数据驱动融合的质量判断技术。综合焊接过程时序数据（电流/电压/压力曲线）、材料参数、设备状态等多源信息进行质量判断输入；基于知识规则库进行初筛与约束校验，基于数据驱动模型进行精细分类，智能体协同规则推理与模型输出给出最终质量判定，兼顾推理可解释性与判断精度；针对钢-钢典型材料组合，实现虚焊、飞溅、烧穿、未熔合等常见缺陷的自动识别与分类；缺陷检出率不低于95%（缺陷检出率=成功识别出的缺陷数量/总缺陷数量×100%，测试数据不少于10000个焊点）。

三是多源协同的工艺参数推荐技术。给定材料组合、板厚、接头形式等输入条件，智能体综合调用机理模型进行理论窗口计算、知识规则进行经验约束校验、历史数据进行统计回归修正，输出候选工艺参数组合；考虑电流、电压、压力、通电时间等多参数的耦合关系，推荐参数组合而非单一参数；每个推荐参数组合附带推荐依据说明（机理推导/规则匹配/案例类比），增强推荐可解释性与工程师信任度；输出候选工艺参数组合，形成《点焊工艺参数组合报告》1份。

四是知识驱动的工艺方案生成技术。根据输入的产品信息、材料规格、焊接要求等，智能体基于工艺标准库、专家经验库与工艺案例库进行方案推理，自动编排焊接工艺流程，生成包含焊点规划、参数配置、质量标准、检验要求等内容的完整工艺方案；对生成的工艺方案进行可行性与合理性评估，提供优化建议；输出工艺方案报告，形成《点焊工艺方案生成报告》1份。

五是闭环智能决策链构建技术。将四个应用场景有机串联，工艺知识问答支撑工程师快速获取工艺规范与经验知识，质量判断结果反馈至参数推荐驱动参数优化迭代，参数推荐结果作为工艺方案生成的输入实现方案级参数配置，方案生成结果反向触发知识问答与质量验证，构建"问答→判断→推荐→生成"的点焊工艺闭环智能决策链，打破传统单点AI应用的孤岛效应。

- 4.5 子课题5：汽车焊接制造工艺智能体应用评估体系构建

本子课题构建融合功能、性能、效益等多维度的汽车焊接制造工艺智能体标准化评估方法与规范，为智能体应用效果提供量化评价手段。针对工艺智能体应用效果难以量化评估的行业痛点，设计功能完备性、运行性能、应用效益三维度的评估指标体系，建立可复现的评估基准数据集与标准化评估流程，开发自动化评估工具，编制评估标准草案，形成《汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范》报告1份，为智能体应用效果的横向对比与持续优化提供科学依据，填补焊接工艺智能体评估标准的空白。

一是多维度评估指标体系设计技术。针对四类点焊工艺智能体应用场景，设计功能维度评估指标（知识问答准确性、质量判断覆盖率、参数推荐合理性、方案生成规范性）、性能维度评估指标（推理时延、并发处理能力、系统稳定性、资源消耗）、效益维度评估指标（质量改善率、人工替代率、决策效率提升、知识复用率），建立指标权重分配方法与综合评分模型，实现多维度评估的量化统一。

二是评估基准数据集构建技术。建立标准化评估基准数据集，覆盖四类智能体场景的典型测试样本与标准答案，制定评估数据采集规范与评估流程标准，实现不同智能体方案的横向对比评价与可复现评估，为评估结果的客观性与可比性提供数据基础。

三是自动化评估工具开发技术。开发支持评估数据采集、统计分析与报告生成的自动化评估工具，实现评估流程的标准化与自动化执行，提升评估效率与客观性，减少人工评估的主观偏差，提供评估报告自动生成功能。

四是标准化评估规范编制技术。编制汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估标准草案，形成融合功能、性能、效益等多维度的标准化评估方法与规范文档，为行业智能体应用效果的量化评价与规模化推广提供规范依据与标准支撑。

- 项目创新点及拟解决的关键技术问题

- 5.1项目主要创新点

- 创新点1：提出汽车焊接制造工艺多源异构数据集构建方法，实现生产数据向可复用工艺知识转化。

- 针对点焊产线多源异构数据融合困难的问题，提出覆盖产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据7大类数据的统一归集与融合方法，建立数据清洗、标注、管理的全流程规范，实现海量生产数据向高质量可复用工艺数据集的转化，填补焊接领域标准化数据底座的空白。

- 创新点2：融合工艺机理、专家经验与现场数据，建立协同表达机制，提升知识规则可靠性。

- 针对焊接工艺知识来源多样、表达形式异构的问题，创新性地融合工艺机理模型（热传导、熔核生长等物理约束）、专家经验规则（焊接规范、操作守则）与现场生产数据（时序信号、质量反馈），建立三者的协同表达机制，实现知识规则的可推理、可验证、可演化，显著提升工艺智能体决策的可靠性与可解释性。

- 创新点3：构建大小模型协同的智能体编排模式，集成建模、训练工具，支撑小模型快速迭代。

- 针对工业智能体缺乏领域专业能力与快速迭代机制的问题，构建大小模型协同的智能体编排模式：大模型提供通用理解与推理能力，小模型提供专业计算与机理约束。集成自动化建模与模型训练工具，使领域工程师可基于数据底座快速开发与迭代点焊专用小模型，显著降低智能体开发门槛，支撑工艺场景的敏捷迭代。

- 创新点4：搭建问答-质量判断-参数推荐-方案生成的点焊工艺闭环智能决策链。

- 针对点焊工艺各环节智能应用割裂、缺乏闭环联动的问题，搭建”知识问答→质量判断→参数推荐→方案生成”四场景闭环智能决策链，实现从知识获取到质量判定、从参数优化到方案输出的端到端智能决策，打破传统单点AI应用的孤岛效应，实现工艺全流程的智能闭环管控。

- 创新点5：构建融合功能、性能、效益等维度的汽车焊接制造工艺智能体标准化评估方法。

- 针对工艺智能体应用效果难以量化评估的行业痛点，构建融合功能完备性、运行性能、应用效益等多维度的标准化评估方法，建立评估指标体系、评估基准数据集与评估流程规范，为智能体应用效果的横向对比与持续优化提供科学依据，填补焊接工艺智能体评估标准的空白。

- 5.2项目中拟解决关键技术问题

（1）多源异构焊接数据的统一融合与高质量数据集构建问题

点焊产线数据涉及时序信号、工艺文档、质检记录等多模态数据，来源涵盖机器人、PLC、MES等多类系统，数据格式、采样频率、语义粒度差异显著。如何实现多源异构数据的统一接入、对齐关联与融合加工，构建满足智能体训练与推理需求的高质量数据集，是本项目需解决的首要技术问题。

（2）工艺机理、专家经验与现场数据的协同表达与知识规则构建问题

焊接工艺知识分散于标准文档、专家经验与生产数据中，知识表达形式多样、关联关系复杂。如何将工艺机理的物理约束、专家经验的规则判断与现场数据的统计规律进行协同表达，构建可推理、可验证、可演化的知识规则体系，是实现智能体可信决策的核心技术难题。

（3）大小模型协同的智能体编排与工作流动态调度问题

大模型具备通用理解与推理能力但缺乏专业精度，小模型具备专业计算能力但泛化性有限。如何构建大小模型协同的智能体编排机制，实现任务理解、工具选择、流程编排的智能化，以及工作流的动态调度与异常恢复，是智能体编排软件需攻克的关键技术问题。

（4）知识驱动与数据驱动融合的质量判断与参数推荐问题

点焊质量判断与工艺参数推荐既需要知识规则的可解释性约束，又需要数据驱动模型的精度优势。如何实现规则推理与模型判断的有机融合，在保证推理可解释性的前提下提升决策精度，是应用场景建设需解决的核心技术问题。

（5）工艺智能体应用效果的多维度量化评估问题

工艺智能体的应用效果涉及功能、性能、效益等多个维度，缺乏统一的评估指标与基准数据集。如何构建科学的评估指标体系，建立可复现的评估基准，实现智能体应用效果的量化评价与横向对比，是评估体系构建需解决的关键问题。

- 研究方法或工艺技术路线

- 6.1总体技术路线

本项目采用”数据底座→知识与规则库→智能体编排软件→应用场景→评估体系”五层递进的技术路线，各层之间形成数据流、知识流、决策流的闭环联动。

图6-1技术路线架构

技术路线总体逻辑：

1.数据底座先行（子课题1）：首先构建焊接工艺数据底座，完成7类核心数据的归集、清洗、标注与管理，为上层知识构建与模型训练提供高质量数据基础；

2.知识与规则筑基（子课题2）：基于数据底座，突破数据融合、知识图谱、机理模型三项关键技术，构建知识与规则库，为智能体可信推理提供知识基础；

3.编排软件赋能（子课题3）：基于知识与规则库，开发智能体编排软件产品，提供6类大小模型协同能力，为应用场景提供软件底座；

4.应用场景落地（子课题4）：基于数据底座、知识与规则库及编排软件，搭建四类点焊工艺智能体应用场景，形成闭环智能决策链；

5.评估体系闭环（子课题5）：构建标准化评估体系，对智能体应用效果进行量化评价，驱动技术迭代优化。

各子课题之间形成严格的上下游依赖关系，数据流与知识流自底向上逐层传递，评估反馈自顶向下驱动优化，构成完整的闭环技术体系。

- 6.2各子课题技术路线

子课题1：汽车焊接制造工艺智能体数据底座构建

本子课题面向点焊工艺智能体对高质量数据的需求，构建统一的数据底座，归集7类核心数据，建立数据采集、清洗、标注、管理的全流程规范，为上层知识构建、智能体编排与应用场景提供数据基础。

技术路线：

图6-2子课题1技术路线架构

（1）点焊工艺多源数据归集与统一接入

针对点焊产线机器人、PLC/SCADA、MES、质检系统等多源异构数据源，制定统一数据接入规范，复用现场成熟OPC-UA数据采集链路，不新增硬件改造投入，实现7类核心数据的统一归集：

- 产品数据：车型、零件、焊点分布、板件搭接关系等；

- 位置空间数据：焊点三维坐标、焊枪姿态、工位布局等；

- 设备数据：焊机型号、焊枪参数、电极帽状态等；

- 工艺规划数据：焊接工艺卡、WPS规范、焊接顺序规划等；

- 材料数据：板材材质、板厚组合、镀层类型、表面状态等；

- 实时采集数据：焊接电流、电压、压力、通电时间等时序曲线数据；

- 质量测评数据：质检结果、缺陷类型、撕裂试验结果、超声波检测结果等。

（2）数据清洗与质量治理

针对点焊时序数据存在的噪声干扰、传感器零点漂移、数据缺失等问题，研究数据清洗与质量治理技术：

- 时序信号降噪处理：针对焊接电流、电压等时序曲线，采用滤波与异常值剔除方法提升数据信噪比；

- 传感器零点漂移修正：建立漂移检测与补偿模型，消除长期运行导致的系统性偏差；

- 数据完整性校验：建立关键字段完整性检查机制，确保数据字段完整率100%；

- 异常样本标记与追溯：对异常数据样本进行标记，建立可追溯机制。

（3）数据标注与样本构建

- 基于工况自动标签化技术，根据焊接参数范围、材料组合、设备状态等自动生成工况标签；

- 结合质检结果与人工校验，构建”参数-工况-质量”关联标注样本；

- 建立标注规范与质量控制流程，确保标注一致性与准确性。

（4）数据底座管理与持续迭代

- 建立数据底座统一管理平台，实现数据分类存储、权限管理、版本管理；

- 建立数据增量迭代机制，支持新数据持续接入与已有数据更新；

- 数据库量级达到100万条以上。

关键步骤：

- 数据源调研与接入规范制定：梳理点焊产线现有设备与系统，制定7类数据的统一采集规范与接口标准，复用现有OPC-UA链路实现轻量化接入；

- 数据清洗与治理流水线搭建：针对时序数据噪声、漂移、缺失等问题，建立自动化清洗流水线，实现数据质量持续监控；

- 工况自动标签化：基于参数范围、材料组合、设备状态等规则，自动生成工况标签，减少人工标注工作量；

- 数据底座建设与验证：完成7类数据归集，数据库量级达到100万条以上，关键字段完整率100%，异常样本可追溯。

子课题2：汽车焊接制造工艺知识与规则库搭建

本子课题聚焦工艺知识与规则的体系化构建，突破数据融合、知识图谱、机理模型三项共性关键技术，搭建焊接工艺知识与规则库，为智能体可信推理决策提供知识基础。

技术路线：

图6-3子课题2技术路线图

（1）多模态多源异构数据融合技术

针对点焊工艺数据的多模态（时序信号、图像、文本）、多源（设备、系统、文档）特征，研究数据融合处理加工技术：

- 多模态数据对齐与关联：建立时序信号、工艺文档、质检记录之间的时间戳对齐与语义关联机制；

- 异构数据统一表征：研究不同模态数据的统一向量化表征方法，支撑跨模态检索与推理；

- 数据融合加工流水线：构建从原始数据到融合特征的可配置加工流水线，建立数据技术库；

- 形成《数据融合技术》研究报告1份。

（2）焊接工艺知识图谱构建技术

围绕点焊工艺标准、专家经验、历史案例等知识资源，构建可推理、可演化的知识图谱：

- 知识体系设计：设计点焊工艺知识本体模型，定义”材料-接头-参数-缺陷-设备”等实体及其关联关系；

- 知识抽取与结构化：从工艺标准（ISO/GB/企标）、工艺文档、专家经验中自动抽取实体、属性与关系；

- 知识库构建：构建包含工艺标准库、专家经验库、工艺规则库、参数计算规则库、工艺案例库等不少于5个知识库；

- 知识图谱动态迭代：建立知识图谱在线更新机制，支持量产数据驱动的知识规则持续演化；

- 形成《知识图谱技术》研究报告1份。

（3）焊接工艺机理模型建模技术

围绕点焊工艺核心物理过程，构建可计算、可解释的机理模型：

- 点焊热传导模型：基于焦耳热生成与热传导方程，建立点焊过程温度场分布计算模型；

- 熔核形成与生长模型：基于热-力耦合分析，建立熔核尺寸与焊接参数的定量关系模型；

- 电极磨损模型：建立电极帽磨损量与焊接次数、参数的关联模型；

- 飞溅预测模型：基于能量输入与材料特性，建立飞溅产生条件的判别模型；

- 残余应力与变形模型：建立点焊热循环引起的残余应力与变形估算模型；

- 构建涵盖上述不少于5个机理模型的模型库，并在典型场景中运用；

- 形成《机理模型技术》研究报告1份。

（4）知识与规则库统一管理

- 建立知识库与模型库的统一管理框架，实现知识规则与机理模型的协同调用；

- 建立规则冲突检测与优先级管理机制，确保推理结果的一致性；

支持知识与规则库的增量更新与版本管理。

关键步骤：

- 多模态数据融合技术研发：研究时序信号、文本、图像等多模态数据的对齐关联与统一表征方法，构建数据融合加工流水线，建立数据技术库；

- 知识图谱构建：设计点焊工艺知识本体模型，从标准规范、专家经验、历史案例中抽取实体与关系，构建不少于5个知识库，建立知识图谱动态迭代机制；

- 机理模型建模：基于点焊物理过程，构建热传导、熔核形成与生长等不少于5个机理模型，建立模型库并在典型场景中验证运用；

- 知识与规则库集成管理：建立知识库与模型库的统一管理框架，实现规则冲突检测与协同调用。

子课题3：汽车焊接制造工艺智能体编排软件开发

本子课题研发面向工业场景的智能体编排软件产品，构建大小模型协同的智能体编排模式，实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库6类核心能力，为点焊工艺智能体应用提供软件底座。

技术路线：

图6-4子课题3技术路线

（1）自动化建模能力

- 提供面向点焊工艺场景的建模工具链，支持数据导入、特征工程、模型选择、超参配置的自动化流程；

- 支持从数据底座直接加载训练数据，自动推荐适配的模型架构；

- 支持模型评估与对比，自动输出模型性能报告；

- 降低领域工程师的建模门槛，支撑小模型快速迭代开发。

（2）模型训练能力

- 提供统一模型训练框架，支持点焊质量判断、参数预测等领域小模型的训练与微调；

- 支持训练过程监控、早停策略、模型检查点管理；

- 训练完成的模型自动注册至模型库，可供智能体工作流调用；

- 支持增量训练与模型版本管理。

（3）工作流编排能力

- 提供可视化工作流编排界面，支持用户通过拖拽方式定义智能体执行流程；

- 支持条件分支、循环、并行执行等流程控制逻辑；

- 内置常用工艺流程模板（如质量判断流程、参数推荐流程、方案生成流程），支持自定义扩展；

- 工作流执行过程可监控、可中断、可回溯。

（4）多智能体协同能力

- 支持多个智能体的协同编排，实现任务分解、分配与结果聚合；

- 构建大小模型协同机制：大模型负责自然语言理解、任务规划、结果整合，小模型负责专业计算、机理约束、实时推理；

- 支持智能体间的消息传递与状态共享；

- 提供人机协同接口，支持关键决策节点的人工审核与确认。

（5）向量数据库能力

- 构建面向焊接工艺场景的向量数据库，支持工艺文档、知识条目、历史案例等多类型数据的向量化存储与索引；

- 支持高维向量的高效相似性检索，满足智能体知识调用的实时性需求；

- 提供增量写入、更新与删除操作，支撑知识库的持续扩展；

- 支持元数据过滤与混合检索，提升检索精度。

（6）RAG知识库能力

- 基于向量数据库与知识图谱，构建检索增强生成（RAG）知识库；

- 支持从知识与规则库中检索相关知识与规则，增强智能体生成回答的可信度与可溯源性；

- 提供知识库的文档导入、切片、向量化、检索与管理的全流程工具；

- 支持多轮对话上下文管理，实现连贯的知识问答交互。

（7）软件产品工程化

- 完成软件产品的详细设计、开发、测试与部署；

- 形成统一的软件架构，6类能力模块可独立部署也可集成运行；

- 形成配套的详细设计报告、用户手册、接口文档；

- 形成软件产品《汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告》1份。

关键步骤：

- 软件架构设计：设计6类核心能力的模块化架构，明确各模块间接口规范与数据流，支持独立部署与集成运行；

- 自动化建模与模型训练模块开发：开发面向点焊场景的建模工具链与训练框架，支撑领域小模型的快速开发与迭代；

- 工作流编排与多智能体协同模块开发：开发可视化工作流编排界面与多智能体协同调度引擎，实现大小模型协同的任务分解、分配与结果聚合；

- 向量数据库与RAG知识库模块开发：构建面向焊接场景的向量数据库与RAG知识库，支持高效检索与可信生成；

- 软件集成测试与工程化：完成6类能力的集成测试，形成配套详细设计报告与用户文档。

子课题4：点焊工艺智能体应用场景建设

本子课题基于数据底座、知识与规则库及智能体编排软件，搭建四类点焊工艺智能体应用场景，实现工艺知识问答、质量判断、工艺参数推荐、工艺方案生成功能，形成闭环智能决策链。

技术路线：

图6-5子课题4技术路线

（1）工艺知识问答智能体

面向工艺工程师与技术人员的自然语言交互需求，构建工艺知识问答智能体：

- 多通道知识检索：基于RAG知识库，实现知识图谱语义检索与向量相似检索的双通道召回，提升知识覆盖面与检索精度；

- 可信回答生成：基于检索到的工艺标准、专家经验、历史案例生成回答，回答内容溯源至标准条款或知识来源；

- 多轮对话交互：支持追问、澄清、限定条件等交互方式，实现深层次工艺知识问答；

- 考核指标：匹配准确率不低于96%（准确率=正确问答次数/总测试问答次数×100%，测试数据不少于200次）。

（2）质量判断智能体

面向点焊质量检测需求，构建质量判断智能体：

- 多源数据融合输入：综合焊接过程时序数据（电流/电压/压力曲线）、材料参数、设备状态等多源信息进行质量判断；

- 规则推理+模型判断协同：基于知识规则库进行初筛与约束校验，基于数据驱动模型进行精细分类，智能体综合规则推理与模型输出给出最终质量判定；

- 缺陷类型识别：针对钢-钢典型材料组合，实现虚焊、飞溅、烧穿、未熔合等常见缺陷的自动识别与分类；

- 考核指标：钢-钢典型材料组合缺陷检出率不低于95%（缺陷检出率=成功识别出的缺陷数量/总缺陷数量×100%，测试数据不少于10000个焊点）。

（3）工艺参数推荐智能体

面向工艺参数优化需求，构建工艺参数推荐智能体：

- 参数推荐框架：给定材料组合、板厚、接头形式等输入条件，智能体综合调用机理模型（理论窗口计算）、知识规则（经验约束）、历史数据（统计回归）输出候选工艺参数组合；

- 多因素协同推荐：考虑电流、电压、压力、通电时间等多参数的耦合关系，推荐参数组合而非单一参数；

- 推荐结果可解释：每个推荐参数组合附带推荐依据说明（机理推导/规则匹配/案例类比），增强工程师信任度；

- 输出成果：输出候选工艺参数组合，形成《点焊工艺参数组合报告》1份。

（4）工艺方案生成智能体

面向点焊工艺规划需求，构建工艺方案生成智能体：

- 方案自动生成：根据输入的产品信息、材料规格、焊接要求等，智能体自动编排焊接工艺流程，生成包含焊点规划、参数配置、质量标准、检验要求等内容的工艺方案；

- 知识驱动的方案推理：基于工艺标准库、专家经验库与工艺案例库进行方案推理，确保生成方案符合规范要求；

- 方案评估与优化：对生成的工艺方案进行可行性与合理性评估，提供优化建议；

- 输出成果：输出工艺方案报告，形成《点焊工艺方案生成报告》1份。

（5）闭环智能决策链构建

将四个应用场景有机串联，构建”知识问答→质量判断→参数推荐→方案生成”的点焊工艺闭环智能决策链：

- 工艺知识问答支撑工程师快速获取工艺规范与经验知识；

- 质量判断结果反馈至参数推荐，驱动参数优化迭代；

- 参数推荐结果作为工艺方案生成的输入，实现方案级参数配置；

方案生成结果可反向触发知识问答与质量验证，形成闭环。

关键步骤：

- 工艺知识问答智能体开发：基于RAG知识库构建双通道检索（知识图谱+向量检索）的问答智能体，实现可信溯源的工艺知识问答，匹配准确率≥96%；

- 质量判断智能体开发：融合规则推理与数据驱动模型，构建钢-钢典型材料组合的质量判断智能体，缺陷检出率≥95%；

- 工艺参数推荐智能体开发：综合调用机理模型、知识规则与历史数据，构建多因素协同的参数推荐智能体，输出候选参数组合报告；

- 工艺方案生成智能体开发：基于知识驱动推理，构建工艺方案自动生成智能体，输出工艺方案报告；

- 闭环智能决策链集成：将四个智能体有机串联，构建”问答→判断→推荐→生成”闭环决策链，进行端到端集成测试与验证。

子课题5：汽车焊接制造工艺智能体应用评估体系构建

本子课题构建融合功能、性能、效益等多维度的汽车焊接制造工艺智能体标准化评估方法与规范，为智能体应用效果提供量化评价手段。

技术路线：

（1）评估维度设计

- 功能维度：评估智能体功能完备性，包括知识问答准确性、质量判断覆盖率、参数推荐合理性、方案生成规范性等；

- 性能维度：评估智能体运行性能，包括推理时延、并发处理能力、系统稳定性、资源消耗等；

- 效益维度：评估智能体应用效益，包括质量改善率、人工替代率、决策效率提升、知识复用率等。

（2）评估指标体系构建

- 针对四类点焊工艺智能体应用场景，分别设计专项评估指标；

- 建立指标权重分配方法与综合评分模型；

- 制定评估数据采集规范与评估流程标准。

（3）评估方法与工具开发

- 开发自动化评估工具，支持评估数据的采集、统计与分析；

- 建立评估基准数据集，实现不同智能体方案的横向对比评价；

- 提供评估报告自动生成功能。

（4）标准规范编制

- 编制汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估标准草案；

- 形成融合功能、性能、效益等多维度的标准化评估方法；

- 形成标准化评估规范文档，为行业推广提供依据。

关键步骤：

- 评估维度与指标体系设计：针对四类点焊工艺智能体，设计功能、性能、效益三维度评估指标体系，制定指标权重与综合评分方法；

- 评估基准数据集构建：建立标准化评估基准数据集，支持不同智能体方案的横向对比评价；

- 评估工具开发：开发自动化评估工具，支持评估数据采集、统计分析与报告生成；

- 标准规范编制：编制汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估标准草案，形成评估规范报告。

- 项目进度安排

项目总周期为18个月（2026年5月—2027年10月），按照五阶段递进推进，各阶段之间既有时间上的先后依赖，也存在并行的交叉迭代。

| 项目进度安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间节点 | 检查任务 | 考核指标 | 成果形式 |
| 2026-09-30 | 汽车焊接制造工艺智能体数据底座 | 7大类的焊接制造工艺高质量数据集，包括产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据，数据库量级达到100万条以上。 | 完成数据库建设 |
| 2026-12-30 | 汽车焊接制造工艺知识与规则库 | （1）完成多模态多源异构数据融合的数据处理加工技术，建立数据技术库；（2）完成知识图谱技术，构建包含工艺标准、专家经验等不少于5个知识库；（3）完成机理模型技术，构建涵盖点焊热传导、熔核形成与生长等不少于5个机理模型的模型库。 | 完成知识与规则库建设；《数据融合技术》、《知识图谱技术》、《机理模型技术》研究报告3份 |
| 2027-03-30 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品 | 完成汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品。具备实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库的6类大小模型协同能力。 | 1套专用工具软件；《汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告》1份 |
| 2027-09-30 | 点焊工艺智能体应用场景解决方案 | 完成工艺知识问答、质量判断、工艺参数推荐、工艺方案生成4个点焊工艺智能体典型场景应用。 | 4个点焊工艺智能体典型场景应用；《点焊工艺参数组合报告》《点焊工艺方案生成报告》2份 |
| 2027-10-30 | 汽车制造智能体应用效果评估体系构建 | 完成汽车焊接制造工艺评估体系构建技术；编制标准草案 | 《汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范》报告1份 |

各阶段详细工作安排：

第一阶段（2026年5月—2026年9月）：数据底座构建

- 第1-2月：完成点焊产线数据源调研，制定7类数据统一采集规范与接口标准；

- 第2-3月：复用现有OPC-UA链路，完成多源数据统一接入与归集；

- 第3-4月：开发数据清洗与治理流水线，完成时序数据降噪、漂移修正、完整性校验；

- 第4-5月：开展工况自动标签化与人工校验标注，构建高质量标注样本集；

- 第5月：完成数据底座建设与验证，数据库量级达到100万条以上。

第二阶段（2026年10月—2026年12月）：知识与规则库搭建

- 第6-7月：研发多模态多源异构数据融合技术，构建数据融合加工流水线，建立数据技术库；

- 第7-8月：设计点焊工艺知识本体模型，开展知识抽取，构建不少于5个知识库；

- 第8-9月：构建点焊热传导、熔核形成与生长等不少于5个机理模型，建立模型库并在典型场景中验证；

- 第9月：完成知识与规则库集成管理，形成3份研究报告。

第三阶段（2027年1月—2027年3月）：智能体编排软件开发

- 第10-11月：完成软件架构设计，开发自动化建模与模型训练模块；

- 第11-12月：开发工作流编排与多智能体协同模块，实现大小模型协同机制；

- 第12月：开发向量数据库与RAG知识库模块，完成6类能力集成测试；

- 第12月：形成软件产品与详细设计报告。

第四阶段（2027年4月—2027年9月）：应用场景建设

- 第13-14月：开发工艺知识问答智能体与质量判断智能体，完成单独测试；

- 第14-15月：开发工艺参数推荐智能体与工艺方案生成智能体，完成单独测试；

- 第15-17月：构建闭环智能决策链，完成四场景端到端集成测试与验证；

- 第17-18月：完成应用场景指标验证（问答准确率≥96%、缺陷检出率≥95%），形成参数组合报告与方案生成报告。

第五阶段（2027年9月—2027年10月）：评估体系构建

- 第18月：设计功能、性能、效益三维度评估指标体系，构建评估基准数据集；

- 第18月：开发评估工具，开展四类智能体应用效果评估；

- 第18月：编制标准草案，形成评估规范报告，完成项目总结验收。

并行工作：知识产权申报（论文、专利、软著）贯穿项目全程，按各阶段技术成果产出节奏分批推进。

- 知识产权布局方案

围绕本项目各项技术研发成果，按照项目既定知识产权指标统筹布局，整体规划发明专利8项、计算机软件著作权6项、中文核心及以上学术论文6篇，同步推进标准编制工作。

1.发明专利布局（8件）

围绕项目5个创新点进行专利布局，形成覆盖数据底座、知识与规则库、智能体编排、应用场景、评估体系全链条的专利组合：

| 序号 | 拟申请专利方向 | 对应创新点 | 计划申请时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车焊接制造工艺多源异构数据集构建方法 | 创新点1 | 第一阶段末 |
| 2 | 多模态焊接数据融合处理方法 | 创新点1 | 第二阶段末 |
| 3 | 融合工艺机理与专家经验的焊接知识图谱构建方法 | 创新点2 | 第二阶段末 |
| 4 | 大小模型协同的工业智能体编排方法 | 创新点3 | 第三阶段末 |
| 5 | 面向点焊工艺的工作流动态编排与调度方法 | 创新点3 | 第三阶段末 |
| 6 | 知识驱动与数据驱动融合的点焊质量判断方法 | 创新点4 | 第四阶段末 |
| 7 | 基于多源协同的点焊工艺参数推荐方法 | 创新点4 | 第四阶段末 |
| 8 | 汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估方法 | 创新点5 | 第五阶段末 |

2.软件著作权布局（6项）

按照软件开发节点分批完成6项软件著作权登记申请：

| 序号 | 拟登记软著名称 | 计划登记时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽车焊接制造工艺智能体数据底座管理软件 | 第一阶段末 |
| 2 | 汽车焊接制造工艺知识图谱管理软件 | 第二阶段末 |
| 3 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件 | 第三阶段末 |
| 4 | 点焊工艺知识问答智能体软件 | 第四阶段末 |
| 5 | 点焊质量判断智能体软件 | 第四阶段末 |
| 6 | 点焊工艺参数推荐智能体软件 | 第四阶段末 |

3.学术论文布局（6篇）

围绕项目技术创新点与落地应用成效分选题开展研究撰写：

| 序号 | 拟投稿方向 | 计划投稿时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽车点焊工艺多源异构数据融合方法 | 第二阶段末 |
| 2 | 融合机理与经验的焊接知识图谱构建技术 | 第二阶段末 |
| 3 | 点焊工艺机理模型建模与应用 | 第二阶段末 |
| 4 | 大小模型协同的工业智能体编排架构 | 第三阶段末 |
| 5 | 知识与数据融合驱动的点焊质量判断方法 | 第四阶段末 |
| 6 | 汽车焊接工艺智能体应用效果评估体系 | 第五阶段末 |

4.标准规范

依托智能体测评体系研究成果，联合行业标准单位共同开展规范编制，形成汽车焊接制造工艺智能体测评相关标准文稿，推进团标或以上申报。

- 成果应用、产业化衔接情况及预计的经济、社会效益

- 9.1预期形成的成果的所属技术市场容量、占有率等市场情况

1.细分赛道市场规模

国内汽车制造工艺数据治理、工艺智能体解决方案细分市场2026-2028年年均复合增速保持15%，2028年国内汽车焊装、总装、涂装点焊工艺智能化改造直接市场容量可达30~40亿元；项目研发技术具备良好跨行业迁移能力，技术成果可向下游工程机械、通用零部件、农机装备制造行业延伸落地，全制造领域潜在整体市场规模80~100亿元。

2.市场竞争格局与项目产品差异化优势

当前行业竞品主要分为两类：①外资工业软件巨头产品：西门子、达索等方案落地需全套产线硬件改造，项目造价高、服务费用昂贵，不适配国内自主品牌混线柔性生产；②国内小型服务商：零散单点定制开发，无统一底座与标准化规范，复用率低、项目交付质量参差不齐。

本项目产品以”数据底座+知识与规则库+智能体编排软件+应用场景+评估体系”全链条闭环为差异化优势，精准匹配国内自主车企、中小零部件企业低成本技改需求，在自主品牌细分赛道具备竞争力。

3.目标客户分层

- 头部整车集团：平台整体采购+全厂区多车间批量落地部署；

- 中型零部件配套企业：单工艺智能体按需采购；

- 行业数字化服务商：底座插件授权采购，基于平台二次开发自有行业产品；

- 地方园区、工信主管部门：第三方智能体验证、测评标准咨询服务。

- 9.2预期形成的成果成本分析、销售价格及盈利预测

项目成果的成本主要包括研发人力投入、数据治理与标注投入、模型训练与验证投入、平台开发部署投入、现场联调测试投入以及后续运维服务投入。通过形成统一的平台能力、共性数据底座和可复用模型库，可显著降低不同客户和不同场景重复开发的边际成本。

在市场转化阶段，项目成果可采用“平台授权+模型应用+场景实施+运维服务+咨询培训”的组合模式进行销售。对于平台和模型库，可形成标准化产品能力；对于设备维修、质量优化等场景，可结合客户需求形成定制化解决方案。随着模型和平台成熟度提升，后续复制推广成本将逐步下降，盈利能力将持续增强。

在盈利模式上，项目成果既可以形成平台授权、模型订阅、场景实施、运维优化、咨询培训等常规收入，也可以在提质降本方向延伸形成工艺优化服务、成本优化咨询、系统升级改造和效果评估等增值服务。特别是在汽车制造企业普遍重视降本增效和精益生产的大背景下，具备可验证节能效果和现场适配能力的智能体应用，具有较强的商业化潜力。

从客户价值角度看，项目成果的商业吸引力在于其既能带来短期可感知的效率与质量改善，也能带来中长期的知识沉淀和平台复用价值。特别是对于点焊、拧紧、涂装等场景，一旦形成稳定应用，后续在同类工位、同类车间或同集团工厂之间复制时，边际实施成本会明显下降。

- 9.3预期形成的成果的转化方式或应用计划

项目成果将优先在汽车制造典型场景中开展验证和复制推广，形成“科研攻关—中试验证—行业应用—产品化推广”的转化路径。前期以示范应用和场景解决方案为主要落地方式，中期逐步沉淀为平台产品、模型组件和标准服务能力，后期面向整车、零部件、园区和行业管理场景输出综合服务。

阶段1：项目研发期标杆落地

优先在项目合作整车厂完成点焊工艺智能体标杆落地，打造可实地参观的行业示范产线，沉淀标杆落地案例与实测效益数据。

阶段2：产品标准化封装

基于标杆落地经验优化产品，封装五类标准化产品包：①数据底座工具包；②知识与规则库产品；③智能体编排软件标准版；④点焊工艺智能体应用包；⑤标准化测评服务包

阶段3：汽车行业批量市场化推广

1.整车集团市场：依托原有产学研合作资源，向合作车企集团下属各生产基地批量复制落地；

2.零部件配套市场：面向主机厂上下游一二级零部件供应商推广轻量化单工艺智能体产品；

3.渠道合作：联合汽车智能制造集成商、工业软件代理商开展渠道合作，开放代理经销权限，快速拓宽市场覆盖面；

量化落地目标：项目结题后三年累计落地合作企业≥10家。

阶段4：跨行业技术延伸落地

将数据底座、知识与规则库、智能体编排架构技术迁移至弧焊、激光焊等关联焊接工艺，开发适配新工艺的智能体应用。

细分成果专项转化路径

- 1.数据底座成果：标准化封装后对外授权，面向高校科研、AI算法企业、整车研发部门提供商用数据集授权；

- 2.知识与规则库成果：知识图谱与机理模型作为核心资产嵌入智能体产品，提升产品专业壁垒；

- 3.编排软件成果：采用永久授权+年度运维服务费商业模式，向行业集成商开放标准化插件开发接口；

- 4.评估体系成果：依托标准资质成立第三方测评业务板块，面向全行业智能体产品提供定级验收、第三方检测服务；

- 专利技术成果：对外专利许可、技术入股、定制化技术开发三种模式实现专利变现。

- 9.4近三年预期经济效益指标表

| 效益指标 | 预计新增效益指标. 年度; 产值; 营业收入; 利润. 2026; 500万元; 500万元; 150万元. 2027; 1000万元; 1000万元; 300万元. 2028; 1500万元; 1500万元; 450万元. |
| --- | --- |

- 9.5预期形成的成果所带来的社会效益、应用效果

项目成果可有效支撑国家“人工智能+制造”与工业数据筑基行动落地，为离散制造业数据建设提供可复制范式，助力打破汽车行业数据孤岛、推动数据合规流通与价值释放，同时提升我国汽车产业智能化转型能力、构建自主可控的数据技术体系，保障产业链供应链安全，并催生新型数字岗位、促进从业人员数字化技能升级。

从企业层面看，本项目有助于可帮助企业降低数据标注成本、缩短AI模型训练周期、提升缺陷检测效率，进而提升设备问题响应效率、生产质量稳定性、工艺参数优化水平能力，推动企业形成以数据和模型为基础的持续改善机制。预期在典型验证对象上实现维修方案组织效率提升50%以上、安灯事件标准化录入效率提升40%以上、关键质量问题提前发现能力提升30%以上。

从行业层面看，本项目将沉淀面向汽车制造过程的智能体规划方法、数据资源体系、平台能力和场景解决方案，为行业推广“人工智能+制造”提供可借鉴的技术路径和实施样板，提升行业整体智能化水平。

从社会层面看，本项目有助于促进汽车制造领域工业智能体关键技术自主创新，带动相关软件、数据、算法、咨询和人才培养等产业生态发展，对推进制造业高质量发展和新质生产力培育具有积极意义。

总体而言，本项目的社会效益不仅体现在单个企业效率提升和节能降碳成效上，更体现在推动汽车制造领域形成一套可复制、可评价、可推广的工业智能体研究与应用范式。该范式有助于提升行业对人工智能技术的理性认知和工程应用能力，推动制造业在数字化、智能化和智慧化协同发展中实现更加稳健的升级。

- 研究工作基础及条件

  - 10.1现有技术和工作基础

### 1.数据集研究基础

申报“2025年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅项目”。针对高质量数据集开发技术难点申请工信部揭榜挂帅项目，目前已通过地方工信局初审，完成复评答辩工作。项目主要开发“面向智能网联汽车全生命周期的工业高质量数据集及智能底座”产品。搭建“身份与基因、成长记录、健康与检测”三大底层数据域，打造“供应链风险与履历、软件制造工艺与一致性、质量预测与工艺优化、制造过程-质量、智能感知标定基准、车辆全域通信定位验证、跨域根因分析”七大工业高质量数据集，赋能“供应链-研发-制造-质检-运维”全链路N项工业大模型开发，支持构建可部署、可配置的行业通用智能底座，使每辆智能网联汽车均拥有覆盖全生命周期的“数字公证档案”，为汽车产业高质量发展提供核心数字基础设施，对本项目的子课题2具有显著的支撑作用。

### 2.工业基础软件开发技术基础

本项目团队具备多年的工业软件开发与数据治理实施经验，已经打造了多款成熟并推向市场的产品，包括实验室管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）等。这些系统的规模化应用，使团队积累了处理海量多源异构工业数据（涵盖时序、图像、日志等）的丰富经验，并深入掌握了设备维修、点焊、拧紧等关键场景的数据特征。获得了CMMI5级全球最高等级软件开发能力成熟度认证。雄厚的软件开发基础，对本项目的子课题3、子课题4具有显著的支撑作用。

### 3.应用效果评估与标准研究基础

本项目团队具备权威的行业标准研制与联合攻关基础。中汽智造与标准院已围绕汽车制造领域智能体质量评估开展了深度的联合研究。中汽智造依托深耕汽车制造全产业链的积淀，精准把握了点焊等核心场景下多源异构数据的应用痛点与产业真实需求，为标准研制提供了扎实的行业底座与场景验证环境；标准院则在国家及行业标准体系构建、数据质量框架设计方面具备绝对的权威话语权，对本项目的子课题5（评估体系构建）具有决定性的支撑作用。

  - 10.2已具备的实施条件、研究团队和产学研情况

### 1.已具备的实施条件

基础技术储备：中汽智造积极响应工信部“工业数据筑基行动”，联合制造、基座、标准、科研、算法五类单位，共同组建“汽车制造高质量数据集建设联合体”。中国汽车技术研究中心有限公司入选国有企业数据资源开发利用试点首批试点牵头单位，中汽智造凭借智能制造能力沉淀，牵头承接试点任务“（三）高质量数据集建设和人工智能行业创新应用”，已在2026年年初获批。

项目经验储备：本项目团队前期在重庆长安合作了模型算法类AI项目，建立了较好的合作基础，这为后续项目成果在汽车工厂的实际落地验证，提供了必要的保障条件。

开发资源储备：本项目团队来自中汽智造智造技术研究部、数字业务部等多个部门，数字业务部是一支拥有超过50人的业务顾问、系统架构师、软件开发工程师、硬件工程师、项目经理的综合性团队，开发资源充沛。本项目立项成功后，可立即投入优秀的开发资源，保证项目即刻开工、保障科研工时投入。

单位资源支持：本项目团队联合中央研究院与标准与，汽车本次项目与中汽智造在咨询规划、工艺设计、土建公用、信息化系统开发、智能装备等专业板块均有所涉及，是中汽智造转型重点发力的业务方向；中央研究院在焊接工艺技术具备多年的研究基础；标准与在测评标准方面具备专业技术知识与资源。各单位资源配置充分，可尽全力有效调配资源供应，保障项目顺利推进和成果输出。

### 2.研究团队

本项目研究团队是一支具备”前沿算法创新—底层工程架构—行业标准引领”全栈能力的复合型高水平科研攻坚队伍。团队规模结构合理、专业交叉互补。本项目计划配置20余人的核心攻坚团队，分解为业务顾问、架构师、算法工程师、软件开发工程师、智能体开发工程师、测试工程师、标准工程师等角色。关键骨干角色遴选不少于8年汽车行业数字化从业经验的资深工程师，对局部关键技术突破申请外协资源共同攻关。团队整体年龄平均不大于35周岁，骨干带新人的年龄结构配置合理。

### 3.产学研合作

产：联合中国一汽、中国长安以用带产，以产促用，既是汽车整车的制造企业，也是汽车生产制造工程的建设集成者，从其需求出发，通过自有信息技术和制造技术专业团队，支撑汽车制造行业工业智能体的工厂实际部署。

学：河北工业大学、天津大学、重庆大学等相关研究团队以学助研助产，在理论层面给予指导、在关键技术层面给予技术支持。

研：本项目团队，以研促产，是打造汽车制造行业工业智能体核心技术路线的关键支撑。

上述产学研的合作基础，奠定了项目团队“产、学、研、用”不同角色目标统一高效协同的合作模型。

## 10.3支撑项目开展所将持续投入的资源情况

（1）人力资源投入。项目将持续配置业务、算法、平台、实施和管理等核心骨干力量，保障关键任务有人负责、重点节点有人把控、成果输出有人承接。

（2）数据与场景资源投入。围绕设备维修、现场安灯、生产质量、核心工艺和能碳优化等方向，持续投入场景调研、数据治理、知识整理和验证资源，为模型优化和智能体迭代提供长期支撑。

（3）技术与制度资源投入。持续投入研发环境、测试环境、算力资源、项目管理制度和成果转化机制，保障项目能够按照既定节奏推进，并实现成果沉淀与应用推广。

后续持续投入的资源，不仅包括人力、算力和现场支持资源，还包括既有代码资产、平台资产、数据资产和实施经验资产

资源投入方面，项目还将根据不同阶段重点任务动态配置：前期更多投入在需求调研、数据梳理和方法设计，中期更多投入在模型迭代、平台联调和试点验证，后期更多投入在评估固化、成果申报和推广复制。这种分阶段资源组织方式有助于提高项目执行效率，避免平均用力带来的资源浪费。

- 项目负责人及团队简介

## 11.1项目负责人简介

本项目负责人马凤辰，女，1994年，研究生学历，硕士学位，中级工程师，主要从事汽车智能制造与工业智能体相关研究工作。

近年来，先后获得2025年度中汽智造“杰出个人奖”荣誉称号、2024年度中汽中心“先进工作者”荣誉称号、2024年中汽中心“优秀共产党员”荣誉称号、2024年度中汽中心设计院“业绩之星”荣誉称号、2023年中汽中心设计院党总支“党员先锋岗”荣誉称号、2022-2025中汽中心科技人才“青年科技骨干”荣誉称号、2021年度“中汽中⼼青年科技创新⼤赛”决赛三等奖、2021年中汽中心设计院劳动技能大赛二等奖等奖项。

近年来，参与省部级以上专项/课题1项，参与中心级课题3项，参与院所级课题2项。发表学术论文5篇，授权发明专利2项，计算机软件著作权10余项，获得中心科技进步二等奖。近年参与的主要科研项目：天津科技局课题科技领军重大专项《汽车工业数字孪生关键技术研发及产业化》，中心重点课题《智能制造示范场景与工业互联网示范场景研究》《智能制造中试平台构建与典型应用场景验证研究》，中心指南课题《汽车制造工业互联与敏捷管控关键技术研究及开发》，院自立课题《汽车工业数字孪生关键技术研究》《汽车制造物流智能调度关键技术及平台研究》等。

## 11.2团队简介

项目团队由技术方案、技术开发、模型开发、项目测试、成果转化和科研助理等人员组成，形成结构合理、分工明确、协同高效的组织体系。各成员在工业智能体、汽车制造数字化、数据治理、模型训练等领域具备丰富经验，确保项目从技术研发到成果转化的全流程高效推进。

其中，成果转化负责人由门峰担任，其长期从事汽车制造智能化解决方案的产业化推广工作，具备深厚的行业资源整合能力与市场洞察力，负责项目的成果转化策略制定、技术推广应用及产业化对接，推动研究成果从实验室走向市场，实现技术价值与商业价值的双向转化。科研助理由吴芳担任，专注于项目过程管理、资料沉淀与跨部门协调，负责项目进度跟踪、文档整理、会议组织及资源协调，确保项目执行规范、资料完整，为项目顺利实施提供坚实的行政与科研支持。

- 风险分析

（1）在技术上，本项目涉及的工业智能体关键技术均为应用基础研究领域的前沿课题，技术攻关难度较大。例如，多源异构数据融合需解决多模态数据的对齐与统一表征问题，知识图谱构建需破解非结构化知识的自动抽取与动态迭代难题，大小模型协同编排需实现任务分解与调度的智能化，质量判断需实现规则推理与模型判断的有机融合。针对上述风险，本项目研究团队长期从事汽车制造现场的数据采集、业务流程设计、工业软件部署等服务，积累了丰富的现场实施与客户服务经验，在技术攻关和场景适配中具备较强基础。同时，对局部关键技术突破申请外协资源共同攻关，保证技术路线的可行性。

（2）在项目进度上，项目各子课题间存在严格的上下游依赖关系，某一阶段延期可能影响后续阶段推进。针对此风险，项目将采取以下措施：一是制定详细的里程碑节点与交付物清单，实行月度跟踪与季度考核；二是在关键路径上预留缓冲时间；三是对技术难度较大的环节提前启动预研，降低技术不确定性对进度的影响。

（3）在团队组织上，本课题研究团队由中汽智造与中央研究院与标准院联合组建，项目组成员涵盖子课题负责人、技术方案设计、技术开发、项目测试、成果转化及科研助理等角色，结构合理、分工明确。团队成员具有丰富的工业智能体课题研究成果及工业互联网平台建设经验，与国内外多家汽车行业企业建立了长期合作关系，为本课题提供了宽阔的信息渠道和专家资源。同时，团队融合产学研力量，为课题研究奠定了良好的协同基础。

（4）在数据安全上，项目涉及产线生产数据与企业工艺知识，存在数据泄露与知识产权外溢风险。针对此风险，项目将严格执行数据脱敏、分级分类管理、访问权限控制等安全措施，确保数据在采集、存储、使用全流程中的安全合规。

综上分析，本课题研究风险较低，具备良好的技术、团队、市场与政策支撑。

# 附表：

# 项目目标、预期成果与考核指标表

| 项目成果及考核 | 预期成果 |  |  | 考核指标 |  | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期成果名称 |  | 预期成果类型 | 指标名称 | 完成时指标值/状态 |  |
|  | 1 | 汽车焊接制造工艺智能体数据底座 | 数据库软件 | 汽车焊接制造工艺智能体数据底座 | 形成包括7大类的焊接制造工艺高质量数据集，包括产品数据、位置空间数据、设备数据、工艺规划数据、材料数据、实时采集数据、质量测评数据，数据库量级达到100万条以上。 | 第三方验证报告1份，形成专家论证意见 |
|  | 2 | 汽车焊接制造工艺知识与规则库 | 新技术 | 汽车焊接制造工艺知识与规则库 | （1）完成多模态多源异构数据融合的数据处理加工技术，建立数据技术库，形成《数据融合技术》研究报告1份；（2）完成知识图谱技术，构建包含工艺标准、专家经验等不少于5个知识库，形成《知识图谱技术》研究报告1份；（3）完成机理模型技术，构建涵盖点焊热传导、熔核形成与生长等不少于5个机理模型的模型库，形成《机理模型技术》研究报告1份；并在典型场景中运用。 | 第三方验证报告1份，形成专家论证意见 |
|  | 3 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品 | 数据库软件 | 汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品 | 1套专用工具软件。完成汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品。具备实现自动化建模、模型训练、工作流编排、多智能体协同、向量数据库、RAG知识库的6类大小模型协同能力。形成《汽车焊接制造工艺智能体编排软件产品详细设计报告》1份 | 第三方功能测评报告1份 |
|  | 5 | 点焊工艺智能体应用场景解决方案 | 应用解决方案 | 点焊工艺智能体应用场景解决方案 | 4个点焊工艺智能体典型场景应用.1.工艺知识问答：匹配准确率不低于96%（准确率=正确问答次数/总测试问答次数*100%，测试数据不少于200次）;2.钢-钢典型材料组合质量判断，缺陷检出率不低于95%（缺陷检出率=成功识别出的缺陷数量/总缺陷数量*100%，测试数据不少于10000个焊点）;3.工艺参数推荐：输出《点焊工艺参数组合报告》1份；4.工艺方案生成：输出《点焊工艺方案生成报告》1份。 | 第三方验证报告份，形成专家论证意见 |
|  | 6 | 汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估体系 | 新技术 | 汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估体系 | 完成汽车焊接制造工艺评估体系构建技术；编制标准草案；形成《汽车焊接制造工艺智能体应用效果评估规范》报告1份。 | 标准草案提交 |
|  | 7 | 学术论文 | 论文 | 学术论文 | 完成6篇高水平论文的收录工作 | 学术论文收录 |
|  | 8 | 软件著作权 | 其他 | 软件著作权 | 完成6项软件著作权 | 软件著作权登记 |
|  | 9 | 发明专利 | 发明专利 | 发明专利 | 完成8件发明专利的受理 | 发明专利受理 |

注：本表应与申报书一致。