汽车焊接制造工艺智能体
大小模型协同技术方案

面向工业智能体编排平台的关键技术设计与落地实施

| 文档编号 |  |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年6月 |
| 编制单位 | 中汽智造 |
| 密级 |  |

目录

一、背景与总体架构	1

1.1 技术背景	1

1.2 大小模型协同的核心挑战	1

1.3 总体架构设计	1

二、大模型层设计与实现	3

2.1 模型选型与部署	3

2.2 任务规划与意图理解	3

2.3 RAG知识库与检索增强	4

2.4 工具调用与Function Calling	4

2.5 多轮对话与上下文管理	5

三、小模型层设计与实现	6

3.1 点焊质量判断模型	6

3.2 工艺参数预测模型	6

3.3 机理约束模型	7

3.4 模型训练与迭代机制	7

四、协同编排引擎	9

4.1 任务分解与路由	9

4.2 大模型→小模型调用协议	9

4.3 结果融合与冲突消解	9

4.4 工作流模板设计	10

4.5 人机协同审核机制	10

五、平台算子实现	11

5.1 算子架构	11

5.2 核心算子清单	11

5.3 算子间数据流转	12

六、落地实施路径	13

6.1 系统部署架构	13

6.2 阶段实施计划	13

6.3 性能指标与验收标准	14

七、风险与应对	15

一、背景与总体架构

1.1 技术背景

工业智能体的核心能力在于理解复杂工业场景的自然语言指令、结合领域专业知识进行推理决策、并调用专业工具完成精确控制。单一模型架构难以同时满足以下需求：

通用理解与推理：需要大语言模型（LLM）理解自然语言、理解工艺上下文、进行多步推理

专业精确计算：需要专用小模型进行高精度质量判断、参数回归预测等计算任务，大模型概率输出无法满足工业级确定性要求

实时性要求：产线推理时延通常要求在秒级甚至毫秒级，大模型端到端推理难以满足

工业机理约束：点焊过程遵循物理机理（热传导、熔核生长），需要机理模型进行约束校验

1.2 大小模型协同的核心挑战

| 挑战维度 | 问题描述 | 技术影响 |
| --- | --- | --- |
| 任务分解准确性 | 大模型能否正确将工艺问题分解为可执行的子任务 | 错误分解导致智能体输出错误方案 |
| 小模型覆盖度 | 小模型是否覆盖所有必要的工艺场景 | 覆盖不足导致决策盲区 |
| 协同通信开销 | 大小模型间的数据传递延迟 | 影响端到端推理时延 |
| 结果冲突消解 | 大小模型输出不一致时的仲裁策略 | 影响输出可信度与安全性 |
| 模型版本一致性 | 小模型频繁迭代后与大模型的兼容性 | 版本漂移导致协同断裂 |
| 可解释性 | 大小模型共同决策的推理链路透明度 | 影响工程师对AI的信任度 |

1.3 总体架构设计

本方案采用"大模型规划+小模型执行+机理模型约束"的三层协同架构：

| 层级 | 组件 | 功能定位 | 核心技术 | 部署规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 大模型层 | LLM Agent RAG知识库 任务规划引擎 | 意图理解、任务分解、 工具调度、结果整合 | Prompt Engineering Function Calling 向量检索 | 云端/集中部署 1-2个实例 |
| L2 小模型层 | 质量判断模型 参数预测模型 缺陷分类模型 | 领域专业计算 高精度推理 实时响应 | XGBoost/RF CNN/轻量Transformer ONNX推理引擎 | 边缘部署 按场景实例化 |
| L3 机理约束层 | 热传导模型 熔核生长模型 焊接窗口模型 | 物理机理约束 理论窗口计算 可行性校验 | 有限差分/解析模型 参数化曲线拟合 | 嵌入式/微服务 <10ms响应 |

三层协同的工作流程：用户输入自然语言指令 → L1大模型层理解意图并分解为子任务 → 调用L2小模型进行精确计算、L3机理模型进行物理约束校验 → L1整合多路输出形成最终结果 → 返回用户。

二、大模型层设计与实现

2.1 模型选型与部署

大模型层是智能体的"大脑"，负责自然语言理解、任务规划和结果整合。建议采用以下方案：

| 选型维度 | 推荐方案 | 备选方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础模型 | DeepSeek-V4 / GPT-4o | Qwen2.5-72B / GLM-4 | 工业场景中文能力优先，支持长上下文、Function Calling |
| 推理引擎 | vLLM / SGLang | TGI / TensorRT-LLM | 高并发场景下P99时延可控，支持Continuous Batching |
| 部署方式 | Kubernetes + KubeRay | Docker Compose | 支持弹性扩缩、GPU资源池化管理 |
| 量化策略 | FP8/INT4量化 | AWQ/GPTQ | 在保证推理质量前提下降低显存占用2-4倍 |
| 并发能力 | 支持≥20并发请求 | - | 满足多工艺工程师同时使用场景 |

2.2 任务规划与意图理解

采用 ReAct（Reasoning + Acting）框架实现智能体的任务规划：

System Prompt设计要点：

角色定义：明确智能体为"汽车焊接工艺专家"，限定知识边界

工具描述：详细描述每个可调用工具（小模型、API、知识库）的用途、输入输出格式

约束规则：明确不允许做出的假设（如不能修改产线参数、不能超越安全范围）

输出格式：规定结构化输出模板（JSON schema），便于下游模块解析

意图分类与路由：

大模型在接收到用户输入后，首先进行意图分类，决策路由到不同的处理链路：

| 意图类型 | 示例用户输入 | 路由目标 | 预期行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺知识查询 | 301不锈钢的焊接参数范围是多少 | RAG知识库→大模型生成 | 从知识库检索+总结回答 |
| 质量诊断 | 这批焊点的电流曲线有异常，判断是否有虚焊 | 大模型→质量判断小模型→机理模型 | 调用小模型推理+机理约束校验 |
| 参数推荐 | 2.0mm镀锌钢板+1.5mm低碳钢，推荐焊接参数 | 大模型→参数预测小模型→机理模型 | 三源协同推荐 |
| 方案生成 | 设计后备箱盖焊接工艺方案 | 大模型→全部子智能体串联 | 完整闭环决策链 |
| 混合查询 | 上周的虚焊率上升了，能否优化参数 | 知识库+质量数据+参数推荐 | 多步协同推理 |

2.3 RAG知识库与检索增强

RAG是连接大模型与领域知识的桥梁，确保生成结果可溯源、可验证。

双通道检索架构：

通道1—知识图谱语义检索：基于Neo4j图数据库存储工艺标准、材料参数、缺陷模式等结构化知识，通过Cypher查询精确匹配实体关系

通道2—向量相似检索：使用Milvus/Qdrant存储工艺文档切片向量（embedding模型推荐BGE-large-zh-v1.5），支持Top-K相似度召回

融合策略：对两类检索结果进行RRF（Reciprocal Rank Fusion）重排序，取Top-5作为增强上下文

文档切片策略：

标准规范类：按条款粒度（每个条款为一个独立切片）

专家经验类：按问答对粒度，保留上下文窗口

历史案例类：按案例为单位，保留完整参数曲线元数据

切片大小：控制在256-512 tokens，重叠窗口64 tokens

知识更新机制：

增量索引：新知识写入时只更新变更向量，不重建全库

版本管理：每个切片携带版本号，支持回溯查询历史版本

反馈闭环：用户对回答的"点赞/踩"反馈经审核后可触发知识库更新

2.4 工具调用与Function Calling

大模型通过Function Calling机制调用小模型和外部服务。每个可调用函数的定义包含：

Function Schema设计（以质量判断为例）：

| # | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名称 | weld_quality_predict |
| 函数描述 | 基于焊接时序数据和材料参数进行质量判断，返回缺陷类型和置信度 |
| 输入参数 | current_array: list[float] — 焊接电流时序曲线（1000个采样点） voltage_array: list[float] — 焊接电压时序曲线（1000个采样点） pressure_array: list[float] — 电极压力时序曲线（1000个采样点） material: string — 材料组合编码（如"DC04_DP590_2.0_1.5"） electrode_status: int — 电极帽状态等级（1-5） |
| 输出结构 | defect_type: string — 缺陷类型（normal/splash/weld_burn/missed/insufficient） confidence: float — 置信度(0-1) rule_hit: list[string] — 触发的知识规则列表（可溯源） mechanism_check: boolean — 机理模型约束是否通过 |

2.5 多轮对话与上下文管理

工业场景中的对话具有多轮追问、条件澄清、条件变更等特征，需要精细化上下文管理：

上下文策略：

滑动窗口：保留最近8轮对话历史（约4000 tokens）

关键状态持久化：材料组合、板厚、零件编号等关键参数跨轮保持

上下文压缩：对历史轮次进行摘要提取，减少Token消耗

会话隔离：不同工艺工程师的对话上下文独立存储，互不干扰

三、小模型层设计与实现

小模型层是智能体的"手"，负责高精度、低时延的专业计算任务。每个小模型针对单一工艺任务优化，可独立训练和部署。

3.1 点焊质量判断模型

核心功能：基于焊接过程时序数据（电流、电压、压力、电极位移等），实时判断焊点质量状态。

模型架构：

| 组件 | 技术选型 | 输入 | 输出 | 时延要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时序特征提取 | 1D-CNN + GRU | 电流/电压/压力曲线 (1000×3 = 3000维) | 时序特征向量(128维) | <5ms |
| 融合分类头 | XGBoost / LightGBM | 时序特征+材料参数 +设备状态 | 缺陷概率分布(5类) | <3ms |
| 规则约束层 | 规则引擎（Drools/Python） | 模型概率输出 +知识规则 | 最终判定结果 | <2ms |
| 置信度校准 | Platt Scaling / Isotonic | 模型输出logits | 校准后置信度 | <1ms |

训练数据要求：

正样本：正常焊点≥50,000个（含多材料组合、多工况）

负样本：缺陷焊点≥10,000个（覆盖虚焊、飞溅、烧穿、未熔合等类型）

每条样本包含完整的时序曲线（1000Hz采样，持续8-12个周波）+ 质检标签 + 工况元数据

模型评估指标：

| 指标 | 目标值 | 测试方式 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷检出率 | ≥95% | 10,000焊点盲测 |
| 误报率 | ≤5% | 正常焊点误报率 |
| 单样本推理时延 | <10ms | GPU/CPU边缘端 |
| AUC | ≥0.97 | ROC曲线下面积 |
| 模型大小 | <50MB | 便于边缘部署 |

3.2 工艺参数预测模型

核心功能：给定材料组合、板厚、接头形式等输入条件，预测最优焊接参数组合。

模型架构：多任务回归网络（Shared-Bottom + Task-Specific Towers）

| 模块 | 说明 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 共享底层 | 3层MLP(128→64→32)，ReLU激活+BN | 共享特征表示 |
| 电流预测头 | 2层MLP(32→16→1)，Sigmoid输出 | 焊接电流(kA) |
| 压力预测头 | 2层MLP(32→16→1)，Sigmoid输出 | 电极压力(kN) |
| 时间预测头 | 2层MLP(32→16→1)，Sigmoid输出 | 通电时间(ms) |
| 电压预测头 | 2层MLP(32→16→1)，Sigmoid输出 | 焊接电压(V) |
| 置信度评估头 | 2层MLP(32→16→1)，Sigmoid输出 | 预测可信度(0-1) |

3.3 机理约束模型

机理模型为智能体提供"物理常识"约束，确保小模型输出不违反物理规律。

机理模型清单：

| 模型名称 | 物理基础 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热传导模型 | Fourier导热定律 +有限差分 | 材料热物性参数 板厚、焊接时间 | 熔核温度场分布 | 验证参数是否在 合理温度范围内 |
| 熔核生长模型 | 焦耳热方程 +相变动力学 | 电流、压力、时间 材料参数 | 熔核直径(mm) 熔深(mm) | 判断熔核尺寸 是否满足工艺要求 |
| 焊接窗口模型 | 经验公式 +统计回归 | 材料组合、板厚 | 可焊电流/压力/时间 的上下限区间 | 快速筛选参数 有效范围 |
| 飞溅预测模型 | 能量输入判别 +实验标定 | 电流、压力、时间 材料参数 | 飞溅概率 | 预测飞溅风险 |
| 残余应力模型 | 热弹塑性理论 +简化模型 | 焊接热循环参数 | 残余应力估算值 | 评估焊接变形风险 |

机理模型的优势在于：① 零数据需求，基于物理定律计算；② 推理时延极低(<1ms)；③ 完全可解释，每个输出对应物理意义。

3.4 模型训练与迭代机制

小模型需支持持续迭代，以适应新材料、新工况的出现。本方案设计自动化训练流水线：

训练流程：

数据触发：当新标注数据累积到一定量级（如10,000条新焊点数据），自动触发重训练

特征工程自动化：自动识别新增类别、自动编码、自动异常值处理

超参自动搜索：使用Optuna进行贝叶斯超参优化（目标：验证集AUC最大化）

模型版本管理：每个训练版本自动注册到Model Registry，标注版本号、性能指标、训练数据范围

A/B测试：新版本模型在生产环境中并行运行7天，性能优于旧版后才全量切换

回滚机制：保留最近3个生产版本，支持一键回滚

四、协同编排引擎

协同编排引擎是大小模型协作的"中枢神经系统"，负责任务分发、数据流转和结果融合。

4.1 任务分解与路由

大模型接收用户输入后，通过ReAct框架将其分解为一系列原子任务。每个原子任务映射到一个小模型或机理模型。

任务路由协议：

| 步骤 | 操作 | 示例 | 时延预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.意图解析 | 大模型分析输入，确定任务类型 | "判断这批焊点质量"→质量诊断 | <2s |
| 2.任务分解 | 将复合任务拆解为原子任务 | 质量诊断→[特征提取,模型推理,规则约束] | <2s |
| 3.参数绑定 | 从上下文提取各子任务所需参数 | 提取电流曲线、材料信息 | <0.5s |
| 4.执行调度 | 按DAG依赖关系调度子任务执行 | 特征提取→模型推理→规则约束 | 动态 |
| 5.结果聚合 | 收集各子任务输出，大模型整合回复 | 生成带溯源的质量报告 | <2s |

4.2 大模型→小模型调用协议

定义统一的接口协议，确保大小模型之间数据传递的规范性和可扩展性：

| # | 说明 |
| --- | --- |
| 请求格式 | {"request_id": "uuid", "model_name": "weld_quality_v3", "input": {"current_array": [...], "material": "DC04_DP590"}, "context": {"confidence_threshold": 0.95, "rule_check": true}} |
| 响应格式 | {"request_id": "uuid", "status": "success", "output": {"defect_type": "splash", "confidence": 0.97, "rule_hit": [...]}, "latency_ms": 8.5, "model_version": "v3.2.1"} |
| 异常处理 | 超时（>500ms）：触发重试机制（最多3次），仍超时则返回降级结果 模型加载失败：自动切换至备份模型实例 输入校验失败：返回详细错误信息，大模型据此重新组织输入 置信度过低（<0.7）：标注"低置信度"，提示用户人工确认 |

4.3 结果融合与冲突消解

当大小模型输出出现不一致时，编排引擎按以下优先级仲裁：

| 优先级 | 判断依据 | 裁决策略 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(最高) | 机理约束检查 | 机理模型为物理定律，违反即拒绝 | 参数超出物理可行范围 |
| 2 | 安全规则匹配 | 违反安全规则的输出被拒绝 | 电流超过设备额定值 |
| 3 | 知识规则匹配 | 有明确知识规则的按规则执行 | 工艺标准中明确规定的参数 |
| 4 | 置信度对比 | 选择置信度更高的模型输出 | 两个模型预测结果不同 |
| 5 | 多数投票 | 多模型（≥3）加权投票 | 多个小模型各有优劣时 |
| 6(最低) | 大模型综合判断 | 大模型基于上下文进一步推理 | 所有模型置信度均低 |

4.4 工作流模板设计

编排软件提供可视化工作流编辑器，内置以下常用模板：

| 模板名称 | 节点序列 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 工艺知识问答流 | 输入→意图分类→RAG检索→LLM生成→输出 | 工艺知识咨询 |
| 质量判断流 | 输入→时序特征提取→小模型推理→机理约束→LLM报告生成→输出 | 焊点质量诊断 |
| 参数推荐流 | 输入→材料匹配→小模型预测→机理窗口校验→规则过滤→LLM整合→输出 | 焊接参数优化 |
| 方案生成流 | 输入→方案需求解析→逐工序规划→各工序参数推荐→方案整合→可行性评估→输出 | 新工艺方案设计 |
| 问题→决策→执行流 | 输入→大模型分析→调用工具→多结果融合→人机审核→输出 | 需要人工确认的高风险场景 |

4.5 人机协同审核机制

对于高风险决策（如修改产线参数、生成新工艺方案），编排引擎支持人工审核节点：

自动标记：引擎根据规则识别高风险决策（参数超出历史范围、新材料组合、首次使用场景等）

审核节点：在工作流中插入审核步骤，暂停自动执行，等待工程师确认

审核信息包：向工程师推送完整的决策链路（输入→推理过程→所有模型输出→依据文档）

快捷操作：工程师可选择"通过""修改参数""拒绝""添加备注"等操作

反馈学习：审核结果自动记录，作为后续模型迭代的训练数据

五、平台算子实现

基于AI Agent Platform的算子框架，实现大小模型协同所需的核心算子。

5.1 算子架构

每个算子继承BaseOperator基类，遵循统一的execute协议。算子之间的数据通过PortSpec定义的接口传递。

现有算子框架核心接口：

class BaseOperator:

id: str — 算子唯一标识

name: str — 算子显示名称

inputs: list[PortSpec] — 输入端口定义

outputs: list[PortSpec] — 输出端口定义

parameters: list[ParamSpec] — 参数定义

execute(inputs, params) → dict — 执行入口

validate(inputs) → bool — 输入校验

5.2 核心算子清单

为支持大小模型协同，需支持以下算子：

| 算子ID | 算子名称 | 类型 | 说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| llm_agent | LLM Agent | new | 大模型智能体核心算子，支持ReAct框架+Function Calling | user_query(str) | agent_response(str), workflow_plan(json) |
| rag_retriever | RAG检索器 | new | 双通道知识检索（知识图谱+向量检索） | query(str), top_k(int) | context(list), sources(list) |
| function_caller | Function Caller | new | 大模型函数调用执行器，调度小模型/机理模型 | function_schema(json), args(json) | result(json), latency(float) |
| weld_quality | 质量判断算子 | new | 点焊质量判断小模型推理 | current,voltage,pressure,material | defect_type,confidence,rule_hit |
| param_predict | 参数预测算子 | new | 焊接参数多任务预测 | material,thickness,joint_type | current,pressure,time,voltage,confidence |
| mechanism_check | 机理校验算子 | new | 物理机理约束校验 | params(json), material | check_pass(bool), detail(json) |
| task_planner | 任务规划算子 | new | 复合任务自动分解与调度 | user_query(str), context(json) | task_dag(json), dependencies(json) |
| result_fuser | 结果融合算子 | new | 多模型输出融合与冲突消解 | results(list), rules(list) | final_output(json), arbitration_log(json) |
| human_review | 人工审核算子 | new | 高风险决策的人机协同审核节点 | decision_package(json) | approved(bool), comment(str) |

5.3 算子间数据流转

以"质量判断→参数推荐"闭环场景为例，算子间数据流转如下：

① 用户输入"当前产线虚焊率上升，分析原因并推荐优化参数"

② LLM Agent（task_planner）将任务分解为：质量分析→原因诊断→参数优化建议

③ rag_retriever 检索相同材料组合的历史质量数据和工艺规范

④ weld_quality 跑批分析最近1,000个焊点的质量，统计虚焊分布

⑤ mechanism_check 验证当前参数是否接近工艺窗口边界

⑥ param_predict 在新工况下推荐优化参数组合

⑦ mechanism_check 再次验证推荐参数的可行性

⑧ result_fuser 融合质量分析报告+参数推荐方案

⑨ LLM Agent 整合输出带溯源的优化建议报告

六、落地实施路径

6.1 系统部署架构

采用"云端训练+边缘推理"的混合部署架构：

| 部署层 | 组件 | 部署位置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云端 (训练+推理) | LLM推理服务 (vLLM) | 企业数据中心 私有云GPU集群 | A100 80GB×4 +计算节点 | 1套 |
|  | 模型训练平台 (AI Agent Platform) | 数据中心/云端 | GPU节点×2 存储100TB+ | 1套 |
|  | RAG知识库 (向量+图谱) | 数据中心/云端 | Milvus+Neo4j API服务 | 1套 |
| 边缘端 (产线推理) | 小模型推理节点 (质量判断等) | 产线控制室 边缘服务器 | RTX 4090/A10 32GB+ | 每车间1-2台 |
|  | 机理模型服务 (轻量) | 产线PLC 嵌入式端 | ARM/x86工控机 8GB | 每工位1个 |
|  | 人机交互终端 | 工艺工程师工位 | Web浏览器 (PC/平板) | 按需 |

6.2 阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1:基础建设 | 第1-3月 | LLM部署环境搭建 RAG知识库初始化 小模型基线版本训练 | LLM服务可用 知识库加载完成 小模型V0.1上线 |
| P2:单点集成 | 第4-6月 | 大小模型接口联调 Function Calling流程打通 单一场景端到端验证 | 质量判断场景 端到端跑通 |
| P3:协同编排 | 第7-9月 | 任务分解引擎开发 多场景串联测试 冲突消解策略验证 | 复合任务编排 自动化执行通过 |
| P4:平台集成 | 第10-12月 | 算子封装与AI Agent Platform集成 工作流模板上线 可视化编排界面 | 全量算子上线 工作流编辑器可用 |
| P5:试点验证 | 第13-15月 | 合作整车厂试点部署 闭环决策链联调 性能指标验证 | M4里程碑:4场景 指标达到合同要求 |
| P6:优化固化 | 第16-18月 | 模型迭代优化 评估体系验证 文档与标准编制 | M5里程碑: 项目验收 |

6.3 性能指标与验收标准

| 指标维度 | 具体指标 | 目标值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 工艺知识问答匹配准确率 | ≥96% | 200次盲测问答集 |
| 功能 | 钢-钢材料缺陷检出率 | ≥95% | 10,000焊点盲测 |
| 功能 | 参数推荐合理性（专家评判） | ≥90% | 50组专家评审 |
| 性能 | 大模型推理时延（单轮） | P95 < 5s | 端到端含RAG检索 |
| 性能 | 小模型推理时延（单样本） | < 10ms | 边缘端GPU推理 |
| 性能 | 端到端闭环决策链时延 | < 30s | 含多步协同+LLM整合 |
| 可靠性 | 系统可用性 | ≥99.5% | 月度统计 |
| 可靠性 | 模型A/B测试通过率 | ≥95% | 7天并行运行 |

七、风险与应对

| 风险类别 | 具体风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 大模型幻觉导致错误任务分解 | 中 | 高 | RAG增强+机理模型约束+人工审核兜底 |
| 技术 | 小模型在新材料组合上泛化不足 | 中 | 中 | 数据增强+迁移学习+主动学习采样 |
| 性能 | 高并发场景下LLM推理瓶颈 | 中 | 高 | vLLM Continuous Batching+FP8量化+请求排队 |
| 集成 | 大小模型接口版本兼容问题 | 低-中 | 中 | API版本化管理+契约测试+灰度发布 |
| 数据 | 产线数据标注质量不达标 | 中 | 高 | 标注规范培训+交叉验证+一致性校验 |
| 运维 | 边缘设备算力不足 | 低 | 中 | 模型量化+知识蒸馏+算子边缘适配 |
| 安全 | 大模型Prompt注入攻击 | 低 | 高 | 输入过滤+权限控制+审计日志 |